RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le-tega«

po odprtem postopku

Begunje, avgust 2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-2 Psihiatrična bolnišnica Begunje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnjo le - tega, skladno z razpisno dokumentacijo.

PODATKI O NAROČNIKU:

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Begunje na Gorenjskem 55

4275 Begunje na Gorenjskem

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega.

KONTAKTNA OSEBA s strani naročnika je mag. Mojca Vnučec Špacapan, pomočnica direktorja za splošne zadeve.

- tel.: 04 5335 232

- e-pošta: mojca.vnucec@pb-begunje.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.pb-begunje.si. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje tudi projektno dokumentacijo pa lahko dvignete osebno v tajništvo Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, Begunje na Gorenjskem.

PREDLOŽITEV PONUDB:

Ponudbe je potrebno oddati osebno v tajništvo ali s priporočeno pošiljko na naslov najkasneje do srede, 15. 9. 2010 do 14. ure na naslov: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB bo v sredo, 15. 9. 2010, ob 14.30 uri  v prostorih Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem v sejni sobi.

Naročnik bo pogodbo z izbranim ponudnikom sklenil na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za izvedbo predmetnega projekta oz. na podlagi lokacijske informacije.

Naročnik vabi zainteresirane gospodarske subjekte, da oddajo svoje pisne ponudbe skladno z razpisno dokumentacijo in ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B.

Begunje, dne 5. 8. 2010

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Damijan Perne, dr. med., spec. psih., direktor

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

MAPA I.	4

A. SPLOŠNI DEL	4

A 00. POSEBNO OPOZORILO	5

A 01. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM	5

XXIV.	9

A 02. PODATKI O PONUDNIKU	10

A 02a.   IZJAVA O SKUPNI PONUDBI	11

A 02b. PODIZVAJALCI	12

A 03. POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB	16

A 04. DODATEK K SPLOŠNIM NAVODILOM S POSEBNIMI ZAHTEVAMI NAROČNIKA	17

A 05. OBRAZEC PONUDBE	18

A 06. 	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE	19

A 07. OBRAZEC PREDLOŽITEV PONUDBE	20

B. POGOJI POGODBE IN VZOREC POGODBE	21

B/1.  SPLOŠNI POGOJI POGODBE	22

B/2. POSEBNI POGOJI POGODBE	35

B/3. VZOREC POGODBE	37

C. IZPOLNJEVANJE OBVEZNIH POGOJEV ZA UDELEŽBO - SPLOŠNO	46

C 00.  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	47

D. IZJAVE IN DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV ZA UDELEŽBO – OBRAZCI DOKAZIL IN IZJAV	51

D 00.  TEMELJNA IZJAVA	52

D 01.a      IZJAVA (pooblastilo) ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV	53

- ZA FIZIČNE OSEBE	53

D 01.b      POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV	54

– ZA PRAVNE OSEBE	54

D 02. IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA KAKOVOSTNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL V POGODBENEM ROKU IN BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	55

"Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega",	55

D 03. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE	56

D 04. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL V POGODBENEM ROKU	57

D 05. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI	58

D 06.     ZAVEZA PONUDNIKA	59

D 07.   DOKAZILA PONUDNIKA, DA RAZPOLAGA Z ZADOSTNIMI TEHNIČNIMI ZMOGLJIVOSTMI	60

D 08. REFERENCE PONUDNIKA oz. IZVAJALCA V SKUPNEM NASTOPU V ZADNJIH 5 (petih) LETIH	61

D 08A. POTRDILO O REFERENCAH – NAROČNIKA KOT INVESTITORJA	62

D 09. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE VSEH DEL V ZADNJIH 5 (petih) LETIH	63

D 09A POTRDILO O REFERENCAH – NAROČNIKA KOT INVESTITORJA	64

E. POSEBNI  DEL	65

RAZPISNE  DOKUMENTACIJE ZA	65

ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	65

E 01.	TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	66

MAPA II	67

E01/1 REKAPITULACIJA PONUDBENE CENE	68

E 01/2 POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL TER             VGRAJENE INSTALACIJSKE OPREME	69

E 01/3	TERMINSKI NAČRT IZVEDBE S PRIKAZOM ROKA	106

E 01/4	NAČRT PREDVIDENIH PLAČIL	107

MAPA III	108

E 01.5	NAČRTI	108

E 03.	KALKULATIVNE OSNOVE IN STRUKTURA CENE	109

E 04.	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA	110

# MAPA I.

R A Z P I S N A      D O K U M E N T A C I J A

## A. SPLOŠNI DEL

(od A 00 do A 05)

### A 00. POSEBNO OPOZORILO

PONUDNIK MORA SVOJO PONUDBO IZDELATI IN ODDATI NA IZVIRNIKU TE PREVZETE RAZPISNE  DOKUMENTACIJE!

OBRAZCI IZ TE RAZPISNE DOKUMENTACIJE MORAJO BITI IZPOLNJENI, PODPISANI IN ŽIGOSANI NA IZVIRNIKU RAZEN, ČE NI NA POSAMEZNEM OBRAZCU DOLOČENO DRUGAČE !

ČE JE IZ TEHNIČNIH RAZLOGOV POSAMEZEN OBRAZEC IZDELAN  OZIROMA IZPOLNJEN DRUGAČE, MORA BESEDILO V CELOTI USTREZATI ZAHTEVAM NAROČNIKA, KAR POMENI, DA MORA BITI BESEDILO OBRAZCA ISTOVETNO BESEDILU NA PREDPISANEM OBRAZCU, RAZEN ČE NI DRUGAČE DOLOČENO V OBRAZCU.

IZJAVE, KI JIH NAROČNIK ZAHTEVA OD POSAMEZNEGA PONUDNIKA IN NISO V OBLIKI OBRAZCA DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE, JE PONUDNIK DOLŽAN SESTAVITI, PODPISATI IN ŽIGOSATI SAM IN JIH PRILOŽITI PONUDBENI DOKUMENTACIJI.

ZAŽELENO JE, DA JE PONUDBA OZIROMA PONUDBENA DOKUMENTACIJA SESTAVLJENA OZIROMA ZLOŽENA PO VRSTNEM REDU, NAVEDENEM V VSEBINI RAZPISNE DOKUMENTACIJE, TER DA SO POGLAVJA LOČENA S PREGRADNIMI KARTONI.

ORIGINALNI IZVOD PONUDBE NAJ BO PRELUKNJAN IN POVEZANA Z VRVICO, KATERA MORA BITI ZAVEZANA IN ZAPEČATENA. NAMEN VRVICE JE, DA POVEZUJE LISTE PONUDBE TAKO, DA HKRATI OMOGOČA (PRIMERNA DOLŽINA) OBRAČANJE LISTOV.

IZLOČITVENI KRITERIJI PRED JAVNIM ODPIRANJEM PONUDB:

Ponudba ponudnika ali morebitna sprememba ponudbe bo izločena pred začetkom javnega odpiranja ponudb, če ne bo prispela pravočasno. V primeru, da ponudba ni opremljena skladno s točko XVI. v A 01. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM,  naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe.

### A 01. SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

I.

Javno naročilo bo izvedeno skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 - ZJN-2, 16/2008 – ZJN-2A, 19/2010 – ZJN-2B),  drugimi veljavnimi predpisi ter to razpisno dokumentacijo. Javno naročanje se izvede po odprtem postopku na podlagi določbe 24. člena ZJN-2B.

II.

Splošna navodila so sestavni del te razpisne dokumentacije in določajo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vse ponudbe in vsi ponudniki ter ravnanja ponudnikov v posameznih fazah postopka oddaje tega javnega naročila.

III.

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih oseb, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije in ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.

IV.

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (podati o ponudniku/partnerju/podizvajalcu). Navedeno mora biti kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikov in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njim v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalcev ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili navedeni v ponudbi) v delo pridobil pisno soglasje naročnika;

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina dodatka k pogodbi o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2B obvezna. Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec morata izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove izvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse neposredne obveznosti prvotnemu izvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalce k neposrednemu plačilu.

V.

Ponudniki morajo izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

Ponudniki morajo prav tako izpolniti in predložiti rekapitulacijo ponudbene cene in ponudbeni predračun tudi v elektronski obliki (v excel formatu).

VI.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti izjavo o skupni ponudbi in pravni akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem naročilu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in določiti nosilca posla, ki skupino ponudnikov v primeru, da je naročilo njej dodeljeno, zastopa neomejeno do naročnika. Udeleženci v skupnem nastopu odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Dokumenti, ki se nanašajo neposredno na posameznega ponudnika skupne ponudbe, morajo biti v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej. Za ostale zahtevane ni potrebno, da so v ponudbi predložena za vsakega ponudnika posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh ponudnikov skupne ponudbe.

Vsak ponudnik lahko predloži kot vodilni partner samo eno ponudbo, ne glede na to, ali jo predloži samostojno ali kot partner v skupnem poslu.

VII.

Vsi stroški priprave ponudbe in ponudbene dokumentacije so stroški ponudnika. Naročnik bo ponudniku pri naročilih, kjer je zahtevan ali smiseln ogled lokacije ali lokacij, te oglede omogočil, vendar na njegove stroške.

VIII.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na portal javnih naročil najpozneje  šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno, to pomeni najmanj osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo kopijo vprašanj ponudnikov in odgovorov na vprašanja posredoval na portal javnih naročil, tako da avtor postavljenega vprašanja ne bo razpoznaven.

IX.

Naročnik lahko spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo, vse do poteka roka za oddajo ponudb. Naročnik bo, če bo ocenil, da ponudniki v razpisanem roku ne bodo uspeli pripraviti svojih ponudb, rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšal, pravice naročnika in ponudnikov pa bodo v takem primeru vezane na novi rok.

X.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba, ki jo pripravi ponudnik, ter vsa korespondenca in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo, morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, tehnične dokumentacije in reference, ki so lahko v angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

XI.

Cene v ponudbi morajo biti podane skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in izražene v EUR. Cene za enoto ne smejo vsebovati davka. Ponudnik mora izpolniti cene za vse pozicije, opisane v popisu del s količinami. Davek mora biti prikazan ločeno v rekapitulaciji cene ponudbe. Ponudbeni predračun mora obvezno vsebovati rekapitulacijo, iz katere so razvidni vsi davki, dajatve, takse in morebitni drugi dodatki ter morebitni popusti, tako da je končna ponudbena cena enotna in fiksna do zaključka izvedbe javnega naročila in naročnik na to ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov. Morebitni popust mora biti izražen v odstotku od končne ponudbene cene ter v znesku. Popust, ki mora biti podan na celoto, velja tudi na enoto mere. Cene za enoto so fiksne do zaključka izvedbe javnega naročila.

XII.

Ponudbe morajo biti veljavne najmanj do 15. 12. 2010.

XIII.

Sestavni del ponudbe je tudi garancija za resnost ponudbe, ki mora biti veljavna do 15. 12. 2010.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale garancije za resnost ponudbe, bodo zavrnjene kot nepopolne. Garancija za resnost ponudbe bo prenehala veljati po podpisu pogodbe, in ko bo izbrani ponudnik predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil:

- če ponudnik umakne  ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe,

- če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Neizbranim ponudnikom bodo garancije za resnost ponudbe, na osnovi pisnega zahtevka ponudnika, vrnjene v roku 8 dni po uspešni oddaji javnega naročila.

XIV.

Ponudba mora biti napisana s pisalom ali drugim sredstvom, ki pušča trajno sled, žigosana in podpisana od zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov, ki niso v skladu z navodili naročnika.

XV.

Vse dokumente, ki sestavljajo ponudbo, ponudnik poveže z vrvico in zapečati tako, da jih ni mogoče odvzemati ali dodajati. V nasprotnem primeru bo naročnik izločil ponudbo iz nadaljnjega postopka. Ovojnice s ponudbo morajo biti naslovljene na naročnika, kot je določeno v razpisu. Opremljene morajo biti z oznako razpisa in jasnim opozorilom “NE ODPIRAJ - PONUDBA”. Ponudnik izpolni v ta namen priložen obrazec in ga nalepi na ovojnico s ponudbo.

XVI.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika  v roku, navedenem v javnem razpisu. Posledice zamude roka oziroma nepravilne označitve ponudb bremenijo ponudnika.

XVII.

Vse prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene ponudnikom, po zaključku postopka odpiranja ponudb.

XVIII.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom do izteka roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudnikovo obvestilo mora biti naročniku dostavljeno v zaprti ovojnici in označeno na enak način, kot ponudba sama, beseda “PONUDBA” pa se nadomesti z besedo ”SPREMEMBA” ali “UMIK”. Sprememba ali umik ponudbe se vložita v enem izvodu. Spremembi ponudbe mora biti priložen žigosan in s strani pooblaščene osebe ponudnika podpisan obrazec ali izjava, ki jo ponudnik spreminja glede na prvotno oddano ponudbo.

Po preteku roka za oddajo ponudb, ponudb ni mogoče spreminjati. Umik ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb pa ima za posledico unovčitev garancije za resnost ponudbe.

XIX.

Naročnik ima pravico in možnost zahtevati od vsakega ponudnika razlago ponudbe, vključno z razčlembo cen, če je to potrebno za preizkus, ocenjevanje in primerjavo ponudb. Zahteva mora biti ponudniku posredovana pisno, prav tako pa tudi odgovor ponudnika naročniku, v roku, ki ga določi naročnik.

XX.

Dela se izvajajo v eni fazi.

XXI.

Vsak ponudnik pred oddajo ponudbe lahko opravi, na lastne stroške, po predhodni najavi, z naročnikom ogled objektov oz. lokacije, na katerih se bodo dela izvajala. O datumu in uri ogleda se dogovori z naročnikom tako, da telefonsko ali po elektronski pošti zaprosi za datum in uro ogleda. Naročnik bo ponudniku sporočil datum in uro ogleda na enak način.

XXII.

Naročnik bo računske napake obravnaval skladno z ZJN-2, in sicer se za računske napake štejejo napake v osnovnih računskih operacijah (zmnožek, vsota, ipd.). V primeru ugotovitve računske napake bo naročnik kot pravilno izhodišče vzel ceno na enoto. Če bo zmnožek količine enote in cene na enoto nepravilen, bo ponudniku v potrditev predložil popravek zmnožka, in ne cene enote.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

XXIII.

- Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja  vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

- Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na račun pri Ministrstvu za finance št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom ZRPJN.

- Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javno-zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

## XXIV.

MERILO:

Merilo za ocenitev ponudb je cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik z najnižjo ponujeno ceno – skupno ponudbeno vrednostjo.

### A 02. PODATKI O PONUDNIKU

PONUDNIK

FIRMA OZ. IME IN PRIIMEK PONUDNIKA:____________________________________________

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA: ________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA:  _____________________________________________________________

ID št. za DDV: ________________________________________

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN BANKA:___________________ _____________________________________________________________________

NASLOV: ___________________________________________________________

TELEFON/TELEFAX:__________________________________________________

KONTAKTNA OSEBA: ________________________________________________

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: ___________________________

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

#### A 02a.   IZJAVA O SKUPNI PONUDBI

PODJETJE:

PODJETJE:

PODJETJE:

IZJAVA

V zvezi s ponudbo za javno naročilo "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega" izjavljamo:

-	da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

-	da s to izjavo pooblaščamo……….....................................…….(ime, podjetje) za vodilno podjetje oziroma za zastopanje nasproti naročnikoma in

-	da za izvedbo predmetnega naročila naročniku odgovarjamo solidarno.

Vodilno podjetje	…………………….	zakoniti zastopnik	.........................

Član		…………………….	zakoniti zastopnik	.........................

Član		…………………….	zakoniti zastopnik	.........................

V kolikor bomo izbrani na javnem naročilu, izjavljamo, da bomo naročniku predložili pravni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju).

OPOMBA:

Predmetno izjavo se predloži v ponudbi le v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo.

#### A 02b. PODIZVAJALCI

PODATKI O PODIZVAJALCU

v zvezi z javnim naročilom "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le-tega":

Firma oziroma ime:			__________________________________

Zakoniti zastopnik:			__________________________________

Identifikacijska številka za DDV:	__________________________________

Matična številka:			__________________________________

Naslov:				__________________________________

Številka transakcijskega računa

in banka:				__________________________________

Številka telefona:			__________________________________

Številka telefaksa:			__________________________________

Kontaktna oseba:			__________________________________

Elektronski naslov:			__________________________________

Odgovorna oseba za podpis

soglasja za izvajanje

neposrednih plačil naročnika:		__________________________________

OPOMBI:

- Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA

V zvezi z javnim naročilom "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnj parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega" izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOZORILO:

V kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev ali pred zamenjavo podizvajalcev ne bo pridobil soglasja, ima naročnik pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

OPOMBI:

- Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega" izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti____________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji, in sicer bomo izvajali:

| predmet: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj izvedbe: |  |
| rok izvedbe: |  |

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

OPOMBI:

- Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

IZJAVA PODIZVAJALCA O SOGLASJU

V zvezi z javnim naročilom "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega" izjavljamo, da naročniku, Psihiatrični bolnišnici Begunje, dajemo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOZORILO:

V kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev ali pred zamenjavo podizvajalcev ne bo pridobil soglasja, ima naročnik pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

OPOMBI:

- Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### A 03. POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

(Izpolni ponudnik, ki bo sodeloval na javnem odpiranju ponudb s svojim pooblaščencem in ga predloži ali na javnem odpiranju ali pa v ponudbi. Obrazec ni del ponudbene dokumentacije!)

PONUDNIK:______________________________________________________

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:________________________________

POOBLAŠČENEC:___________________________________________________

S tem pooblastilom je pooblaščenec upravičen in pooblaščen:

- zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe na delo strokovne komisije, na dotedanji postopek izvedbe javnega razpisa ali na vsebino zapisnika. Morebitne pripombe pooblaščenca naj se vpišejo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb,

- podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Zakoniti zastopnik pa lahko zastopa ponudnika in podpiše zapisnik samostojno.

Dano pooblastilo velja za javno odpiranje ponudb za javno naročilo:

"Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega",

objavljeno dne ......................... na Portalu javnih naročil pod Ob-_____________________,

ki bo v ponedeljek, 15. 9. 2010, ob 14.30 uri v prostorih Psihiatrične bolnišnice Begunje.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### A 04. DODATEK K SPLOŠNIM NAVODILOM S POSEBNIMI ZAHTEVAMI NAROČNIKA

Posebne zahteve naročnika za oddajo javnega naročila »Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega«:

- Ponudba mora biti oddana za celoten predmet  javnega naročila na naslov naročnika.

- Ponudba mora veljati do vključno najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb oz. do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.

- Rok za predložitev ponudb je do srede, 15. 9. 2010, do 14. ure na sedež naročnika, in sicer v tajništvo bolnišnice, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem, osebno ali po pošti.

- Javno odpiranje ponudb bo v sredo, dne 15. 9. 2010, ob 14.30 uri na sedežu naročnika, in sicer v sejni sobi, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, 4275  Begunje na Gorenjskem.

- Pri izboru najustreznejšega ponudnika bo kot edino merilo upoštevana najnižja končna ponudbena cena. Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. Ob uporabi tega merila naročnik po sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal naknadnega povišanja cene.

- Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti izdana v višini najmanj v višini 10 % ponudbene vrednosti, izdana s strani prvovrstne banke in mora biti veljavna do 15. 12. 2010.

- Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdana v višini 10 % končne ponudbene cene oz. pogodbene cene, ki je njej enaka.

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdana v višini 10 % končne ponudbene cene oz. pogodbene cene, ki je njej enaka. Rok trajanja garancije mora biti za 1 dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

Pridržki naročnika za oddajo javnega naročila »Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega«:

- V primeru, da bo ponudbena cena višja od planirane oziroma pričakovane cene, si naročnik pridržuje pravico, da ne bo sklenil pogodbe. Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju.

- Naročnik v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi ne sklenitve pogodbe.

- Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg naročila po količini ali kvaliteti, do planirane vrednosti.

- Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe, v tem primeru bo postopal v skladu z 80. členom ZJN-2. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

- Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj.

### A 05. OBRAZEC PONUDBE

(POJASNILO:

Ponudnik mora izpolniti ta ponudbeni obrazec. Opredelitve v tem obrazcu so za ponudnika v celoti in popolnoma obvezujoče, zato naročnik ne bo upošteval morebitnih pridržkov v sami ponudbeni dokumentaciji oziroma dvoumnih pojasnil ponudnika.)

PONUDNIK:________________________________________________________________

NAROČNIK:________________________________________________________________

Ponujamo v izvedbo javno naročilo: "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega",

Objavljeno na portalu javnih naročil __.__.2010.

Za celoten razpisani predmet javnega naročila nudimo izvedbo po načelu  » obračun stvarno izvršenih količin in enotnih pogodbenih cen za posamezno vrsto del na podlagi s strani nadzora potrjenih količin v gradbeni knjigi izmer«,  skladno z razpisnimi pogoji.

| Skupna vrednost po predračunu (brez DDV): | ....................................... EUR |
| --- | --- |
| - popust …. % | - .................................... EUR |
| Skupna ponudbena vrednost s popustom (brez DDV): | ....................................... EUR |
| + DDV 20 % | + .................................... EUR |
| PONUDBENA CENA (z DDV): | ........................................ EUR |

z besedo: ____________________________________________________________ ...../100 EUR),

V navedeni ceni za predmet javnega naročila so upoštevani vsi elementi cene oziroma stroški vključno z davki, prispevki, takse, carine, pristojbine, stroški soglasij, zavarovanj, garancij, atestov, certifikatov oziroma tehnične dokumentacije za izvedena dela in drugi stroški, torej vse obremenitve, ki so bile znane najmanj 15 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. V navedeni ceni so upoštevani tudi vsi popusti ponudnika. Dodatni ponujeni popust v končni ponudbeni rekapitulaciji ponudnika bo prav tako veljal za vsako postavko iz popisa GOI del (cena/EM).

Ta ponudba in naročnikov pisno potrjeni sprejem te ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med ponudnikom in naročnikom.

Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe je do __.__._____.  (najmanj do 15. 12. 2010)

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### A 06. 	OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I Z J A V A

1.	S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni s pogoji te razpisne dokumentacije ter posebnimi pogoji pogodbe ter z njimi v celoti soglašamo.

2.	Izjavljamo, da je razpisna dokumentacija povsem jasna in nedvoumna, ter smo jo v celoti razumeli.

4.	Izjavljamo, da zaradi morebitne naše zmote, ki bi lahko vplivala na našo ponudbeno ceno, ne bomo izpodbijali veljavnosti pogodbe oziroma zahtevali kakršnokoli odškodnino.

5.	Izjavljamo, da ponudbena cena pokriva vse stroške izpolnitve javnega naročila po načelu »obračun stvarno izvršenih količin in enotnih pogodbenih cen za posamezno vrsto del na podlagi s strani nadzora potrjenih količin v gradbeni knjigi izmer«.

6.	Izjavljamo, da smo seznanjeni z navodili za izdelavo ponudbe in z njimi soglašamo, ter da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami in navodili naročnika.

7.	Izjavljamo, da smo skrbno proučili posebni del razpisne dokumentacije, ter da smo v celoti usposobljeni za tovrstna naročila in v celoti razumemo, kaj je predmet javnega naročila, da razpolagamo z ustrezno strokovno usposobljeno in potrebno delovno silo, materiali in strojno opremo, ter da nas doslej prevzete obveznosti iz drugih pogodbenih odnosov ne bodo ovirale pri kvalitetni  in pravočasni izvedbi javnega naročila, ki je predmet tega javnega razpisa.

Izjavljamo, da so v ponudbi ponujene cene izračunane na osnovi kalkulativnih osnov, veljavnih na dan  oddaje ponudbe.

| Kraj in datum: | Žig in podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### A 07. OBRAZEC PREDLOŽITEV PONUDBE

| Pošiljatelj: _____________________________ _____________________________ Kontaktna oseba: ___________________ Telefon: ___________________________ Telefaks: __________________________ E-naslov: ____________________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ ponudba □ sprememba □ umik | NE ODPIRAJ - PONUDBA |  |
| JN: "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega", Številka: |  | NASLOVNIK: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Begunje 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM |

## B. POGOJI POGODBE IN VZOREC POGODBE

### B/1.  SPLOŠNI POGOJI POGODBE

I. SPLOŠNO

1.0.	Definicije

1.1.Za pojme, ki niso definirani v Splošnih navodilih ponudnikom, pa so določeni v splošnih pogojih pogodbe, velja pomen iz splošnih pogojev pogodbe. Pojmi, ki se definirajo, so debelo tiskani.

Arbitražna komisija

1.2. Arbitražno komisijo imenujeta investitor oziroma naročnik in izvajalec del soglasno,  za reševanje morebitnih sporov, nastalih iz medsebojnih pogodbenih obveznosti. Če ne bosta odločila drugače, bo arbitražna komisija tričlanska.

Predmet pogodbe

1.3. Predmet pogodbe so dela, ki so zajeta v razpisni dokumentaciji oziroma so potrebna za zgraditev in uporabo objekta, ki je predmet javnega naročila oziroma vseh gradbenih in drugih del, ki so predmet javnega naročila. Pogodbena dela so natančneje določena s pogodbo, prilogami k pogodbi, projektno dokumentacijo in drugimi tehničnimi specifikacijami.

Naročnikova zamuda

1.4. Pomeni nepravočasno izvajanje pogodbenih obveznosti, ki so opredeljene v  določbi 44. teh pogojev.

Datum končanja del

1.5. Datum dokončanja del je datum, ki ga potrdi nadzornik kot datum, ko so bila razpisana dela  končana.

Posel

1.6. Posel je razmerje med naročnikom in izvajalcem, ki se vzpostavi z namenom izvedbe, končanja in vzdrževanja predmeta javnega naročila. Opredeljujejo ga dokumenti, našteti v točki 2. Razlaga, določba 2.2.

Izvajalec

1.7. Izvajalec je fizična ali pravna oseba, katere ponudba za predmet javnega naročila je bila izbrana s strani naročnika.

Ponudba

1.8. Ponudba je celotna ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil naročniku na osnovi obvestila o javnem naročilu..

Pogodbena cena

1.9. Pogodbena cena je cena, ki je določena v ponudbi, zatem v obvestilu o  oddaji javnega naročila najugodnejšemu ponudniku, in ki je navedena v pogodbi.

Delovni dnevi

1.10. Delovni dnevi (delovni dnevi so dnevi, ki niso dela prosti) so različni delovni  vložki, ki se poleg plačila za uporabljen material in naprave plačujejo na časovni podlagi glede na angažiranje izvajalčevih delavcev in opreme.

Dnevi

1.11. Dnevi so koledarski dnevi, meseci so koledarski meseci.

Napaka

1.12. Za napako šteje vsako delo ali opustitev - pojav, lastnost, kar ni izvedeno v skladu s pogodbo oziroma pravili  stroke.

Jamčevalni rok za napake

1.13. Jamčevalni rok za napake je garancijski rok, določen v splošnih pogojih pogodbe, ki začne teči od datuma končanja del oziroma od uspešno opravljene primopredaje. Jamčevalni rok prične teči s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Projektna dokumentacija

1.14. Projektna dokumentacija je dokumentacija izdelana  po predpisih o graditvi objektov, poleg nje pa lahko tudi druga dokumentacija, ki  obsega podatke, ki jih za izvedbo predmeta javnega naročila poda ali odobri investitor.

Tehnična dokumentacija

1.15. Tehnična dokumentacija je dokumentacija izdelana po predpisih  o graditvi objektov, lahko pa tudi druga dokumentacija, ki obsega podatke o dejansko izvedenem predmetu javnega naročila in omogoča pridobitev enega ali več predpisanih dovoljenj oziroma drugih listin, ki so potrebne za uporabo objekta ali drugega predmeta javnega naročila in naročniku omogoča uporabo, obratovanje in vzdrževanje predmeta javnega naročila ter njegovo evidentiranje v uradnih evidencah, kadar je predpisano,  brez del oziroma stroškov, ki jih je s pravilnimi podatki o dejansko izvedenem predmetu mogoče preprečiti.

Naročnik in uporabnik

1.16. Naročnik je pogodbena stranka, ki angažira izvajalca zaradi izvedbe javnega naročila. Možno je, da nastopata za javno naročilo dva subjekta, in sicer ob naročniku še prihodnji uporabnik predmeta javnega naročila, imenovan uporabnik. Tedaj se sklene tripartitna pogodba (naročnik in uporabnik na eni in izvajalec na drugi strani) in se v pogodbi določijo razmerja med pogodbenimi strankami.

Svetovalni inženir

1.17. Svetovalni inženir je oseba, ki za naročnika opravlja posle svetovalnega inženiringa, ki bodisi v delu ali v celoti obsegajo tehnično svetovanje investitorju, zastopanje investitorja, nadzor nad izvedbo javnega naročila, vključno z gradbenim nadzorom po predpisih o graditvi objektov oziroma nadzorom po obligacijskih predpisih, vodenje projekta z ukrepi za preprečevanje časovnih, stroškovnih in kakovostnih tveganj ter usklajevanje oziroma usmerjanje delovanja vseh udeležencev pri izvedbi javnega naročila. Svetovalnega inženirja imenuje naročnik in o tem pisno obvesti izvajalca.

V primeru, da Svetovalni inženir opravlja samo gradbeni nadzor po predpisih o graditvi objektov, je v pogodbi naveden kot nadzornik in  se vse določbe Splošnih pogojev pogodbe, ki določajo tiste posle in pooblastila Svetovalnega inženirja, ki presegajo  funkcijo gradbenega nadzora, razlagajo tako, da opravlja posle Svetovalnega inženirja in sprejema odločitve Svetovalnega inženirja naročnik.

Izvajalčeva oprema

1.18. Izvajalčeva oprema so strojni park po predpisih o graditvi objektov oziroma izvajalčevi stroji, vozila, orodja in druga sredstva za delo, ki so začasno dostavljeni na delovišče zaradi izvajanja javnega naročila.

Predvideni datum končanja del

1.19. Predvideni datum končanja del je datum, ki je predviden za končanje predmeta javnega naročila in določen v splošnih  pogojih pogodbe. Predviden  datum končanja se lahko spremeni le z dodatkom k pogodbi.

Material

1.20. Material so vsi gradbeni proizvodi in druge stvari, zlasti oprema in podobno, vključno s potrošnimi dobrinami, ki jih je potrebno vgraditi, porabiti ali dobaviti za izvedbo  predmeta pogodbe.

Naprava

1.21. Naprava je vsaka stvar, ki ima mehanično, električno ali drugačno fizikalno, kemično ali biološko funkcijo in se uporablja za izvedbo predmeta pogodbe ali se mora vanj vgraditi oziroma dobaviti.

Delovišče

1.22. Delovišče je gradbišče po predpisih o graditvi objektov oziroma po predpisih o varnosti in zdravju pri delu ali drugo področje, definirano kot takšno v splošnih pogojih pogodbe.

Poročila o raziskavi delovišča

1.23. Poročila o raziskavi delovišča so poročila o površinskih in globinskih  pogojih na delovišču, zlasti o nosilnosti tal, geotehničnih, geoloških in hidroloških pogojih ter navodila za temeljenje, ki jih izdela usposobljena oseba. Lahko so tudi sestavni del pogodbe.

Tehnične specifikacije

1.24. Tehnične specifikacije so projektna dokumentacija, s predpisi o graditvi objektov, o gradbenih proizvodih in o standardizaciji ter z gradbenimi in drugimi tehničnimi predpisi predpisane tehnične specifikacije, poleg njih pa lahko tudi druge tehnične specifikacije, kadar so le-te posebej določene s pogodbo.

Predpisane tehnične specifikacije

1.25. Predpisane tehnične specifikacije so tehnične specifikacije po predpisih, ki urejajo področje standardizacije in gradbenih proizvodov.

Specifikacije

1.26. Specifikacije pomenijo sezname del, storitev, dobav, vključenih v posel in vse spremembe ali dopolnitve, narejene ali odobrene s strani pooblaščene osebe.

Predpisi

1.27. Predpisi so zakoni in na njihovi podlagi izdani splošni pravni akti, ki veljajo za predmet pogodbe oziroma urejajo izpolnitev pogodbe. Samo kadar je njihova uporaba oziroma veljavnost izrecno določena s pogodbo, za predpis štejejo tudi uzance, ki jih izda pristojna gospodarska zbornica.

Datum pričetka del

1.28. Datum pričetka del je podan v splošnih pogojih pogodbe. To je skrajni datum za pričetek izvajanja del. Ni nujno, da sovpada z datumom podpisa pogodbe ali pridobitve delovišča v posest.

Podizvajalec

1.29. Podizvajalec je oseba, ki na podlagi pogodbe z izvajalcem in obveznim vnaprejšnjim soglasjem naročnika prevzame del izvajanja predmeta javnega naročila.

Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik, namesto javnega izvajalca, poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Občasna dela

1.30. Občasna dela so vsa dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila, vendar sama po sebi ne pomenijo izvedbe javnega naročila in so vključena v ceno za njegovo izvedbo.

Začasna dela

1.31. Začasna dela so vsa dela, objekti in naprave na delovišču, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, vendar sama po sebi ne pomenijo izvedbe javnega naročila in bodo po izvedbi javnega naročila odstranjena, na njihovem mestu pa vzpostavljeno prvotno ali projektirano stanje. Začasna dela so vključena v ceno za njegovo izvedbo.

Sprememba

1.32. Sprememba je zahteva, s katero se spreminja izvedba ali potek (roki) izvedbe javnega naročila.

Razpisana dela

1.33. Razpisana dela oziroma predmet javnega naročila so tista dela, ki jih mora v skladu s predpisi, splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe ter pogodbo izvajalec izvesti in predati naročniku v uporabo.

2.0.	Razlaga

2.1. Splošni pogoji pogodbe se smiselno razlagajo tako, da ednina lahko pomeni tudi množino, moški spol pomeni tudi ženski ali srednji spol in obratno. Naslovi nimajo posebnega pomena. Besede imajo svoj običajni pomen, kot so v rabi v slovenskem knjižnem jeziku, razen kadar so posebej določene s predpisi ali temi splošnimi pogoji pogodbe. Navodila za razlago odprtih vprašanj v zvezi s splošnimi pogoji pogodbe bo podal Svetovalni inženir. Splošni pogoji pogodbe veljajo, če ni s posebnimi pogoji pogodbe ali s pogodbo samo po sebi določeno drugače. Če je v splošnih pogojih pogodbe določen fazni prevzem del, se določbe v pogojih poslovanja, glede datuma končanja in predvidenega datuma končanja del nanašajo, tako na končanje celotnega posla kot tudi na končanje posameznih faz.

2.2.  Dokumenti, ki oblikujejo posel, se za tolmačenje posla oziroma obveznosti pogodbenih strank uporabljajo po naslednjem prednostnem vrstnem redu:

  - pogodba z dodatki oziroma aneksi in sestavnimi deli oziroma prilogami,

  - obvestilo o izbiri ponudnika oziroma o oddaji javnega naročila,

  - ponudba,

  - posebni pogoji pogodbe,

  - splošni pogoji pogodbe,

  - tehnične specifikacije in specifikacije,

  - projektna dokumentacija,

  - specifikacija računa ali program aktivnosti,

  - drugi dokumenti, našteti v pogodbi ali izdelani na njeni podlagi, ki predstavljajo del  posla.

3.0.	Jezik in zakonodaja

3.1. Jezik, ki se uporablja v pogodbi in njeni izvedbi ter zakonodaja, po kateri se pogodba presoja, sta slovenska, razen če je s pogodbo določeno tudi drugače.

4.0.	Odločitve Svetovalnega inženirja

4.1. Svetovalni inženir v zadevah med naročnikom in izvajalcem odloča kot predstavnik naročnika, ne sme pa odločati o zadevah, ki pomenijo spremembo pogodbe.

4.2. Odredbe svetovalnega inženirja imajo enako veljavo, kakor odredbe naročnika, in jih mora izvajalec kot take upoštevati, razen kadar pomenijo spremembo pogodbe. Te so dopustne samo v pisni obliki in morajo biti sklenjene med pogodbenimi strankami.

5.0.	Pooblastila in pooblaščena oseba

5.1. Pooblaščena oseba je oseba, ki jo naročnik pooblasti kot svojega zastopnika za izvedbo pogodbe in o tem obvesti izvajalca. Pooblaščena oseba ne sme svojih nalog in odgovornosti prenašati na druge osebe.

6.0.	Komunikacije

6.1. Komunikacije med pogodbenimi strankami, ki se nanašajo na pogodbo, bodo veljavne samo, če bodo pisne in podpisane. Obvestilo bo učinkovalo od izročitve dalje.

7.0.	Sklepanje podizvajalskih pogodb

7.1. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5. dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

8.0.	Drugi izvajalci

8.1. Izvajalec mora sodelovati in deliti delovišče z drugimi izvajalci, upravnimi organi, javnimi službami in naročnikom, oziroma Svetovalnim inženirjem v času, ki je v skladu s pogodbo oziroma splošnimi pogoji pogodbe predviden v terminskem načrtu. Izvajalec mora zanje zagotoviti tudi v terminskem načrtu opisano pomoč in storitve. Naročnik lahko spremeni terminski načrt za druge izvajalce, vendar mora o vsaki taki spremembi obvestiti izvajalca.

9.0.	Kadri

9.1. Izvajalec bo zaposlil odgovorne delavce, imenovane v seznamu glavnega kadra, ki bodo prevzeli funkcije s seznama, kot je določeno v Posebnih pogojih pogodbe ter ostale delavce na predlog izvajalca in soglasjem naročnika. Svetovalni inženir bo odobril predlagano nadomestitev odgovornih delavcev z drugimi le, če so njihove relevantne kvalifikacije in sposobnosti boljše ali enake kvalifikacijam in sposobnostim delavcev iz seznama.

9.2. Če Svetovalni inženir zahteva od izvajalca, da odstrani osebo iz vrst pogodbenikovih zaposlenih in za to navede razloge, mora izvajalec zagotoviti, da ta oseba zapusti delovišče v 7 (sedmih) dneh in da je razrešena vseh nalog v okviru razpisanih del.

10.0.	Tveganja (riziko) investitorja oziroma naročnika in izvajalca

10.1. Naročnik nosi tveganja, ki so v okviru posla opredeljena kot tveganja (riziko) naročnika, izvajalec pa tista, ki so opredeljena kot tveganja (riziko) izvajalca.

11.0.	Naročnikova tveganja

11.1. Od datuma pričetka del do primopredaje predmeta javnega naročila  naročnik ne nosi nobenega rizika, razen riziko za morebiti postopno oziroma posebej prevzete dele izvedenega javnega naročila, če je v dokumentaciji o postopni oziroma delni primopredaji tak prenos rizika z izvajalca na naročnika izrecno dogovorjen.

12.0.	Izvajalčeva tveganja

12.1. Od datuma pričetka izvajanja javnega naročila do končne oziroma uspešne primopredaje predmeta javnega naročila so tveganja poškodb, smrti delavcev ter drugih oseb, izgube ali poškodbe premoženja kateregakoli lastnika tveganja, ki v celoti bremenijo izvajalca.

12.2. Izvajalec mora sprejeti in izvajati vse predpisane in druge primerne ukrepe, z namenom, da se tveganja iz določbe 12.1. zmanjšajo na najmanjšo možno mero, zlasti pa mora prevzeti vse obveznosti za sprejem in izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, vključno s tistimi, ki so s predpisi, ki urejajo to področje oziroma področje graditve objektov izrecno naloženi naročniku, in med njimi vključno z obveznostjo imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za vsa pogodbena dela, s tem pa se šteje, da je naročnik v celoti poskrbel zanje.

13.0.	Zavarovanje

13.1.  Izvajalec mora v svojem in naročnikovem imenu zagotoviti zavarovalno kritje za čas od začetka izvajanja del do izteka jamčevalnega roka za napake v višini in brez odbitkov,  kot je predvideno v splošnih pogojih pogodbe,  za naslednje dogodke, ki pomenijo tveganje izvajalca:

(a)	izguba ali poškodbe obratov, naprav in materiala,

(b)	izguba ali poškodba opreme,

(c)	izguba ali poškodba premoženja v skladu s pogodbo,

(d)	poškodbe ali smrt delavcev in drugih oseb.

13.2. Izvajalec bo pred datumom začetka del predložil Svetovalnemu inženirju v potrditev  zavarovalne police in potrdila o zavarovanju dejavnosti oziroma predmeta pogodbe. Vsa zavarovanja morajo zagotavljati kompenzacijo v obsegu in valutah, kot je določeno s predpisi oziroma kot je posebej zahtevano za odpravo povzročene izgube ali škode. V primeru, ko take zahteve niso posebej dogovorjene, mora izvajalec v vsakem času imeti zagotovljeno veljavno zavarovalno kritje najmanj do višine 10 % vrednosti predmeta javnega naročila.

13.3. Če izvajalec ne predloži zahtevanih polic in potrdil o zavarovanju, lahko investitor uredi zavarovanje tako, da ga krije iz sredstev, ki jih dolguje izvajalcu in za stroške zavarovanja, povečane za stroške lastnega ukrepanja v višini 15 % stroškov zavarovanja nepreklicno zmanjša plačilo izvajalčevih terjatev, dokler navedenih stroškov ne poplača v celoti.

13.4. Pogoji zavarovanja se ne morejo spremeniti brez soglasja naročnika.

13.5. Pogodbene stranke se morajo ravnati po pogojih iz zavarovalne police.

14.0.	Poročilo o raziskavi delovišča

14.1. Izvajalec bo pri pripravi ponudbe upošteval vsa poročila o raziskavi  delovišča, vsebovana v splošnih pogojih pogodbe ter vse dodatne informacije, ki so dosegljive ponudnikom.

15.0.	Razlaga posebnih pogojev pogodb

15.1. Posebne pogoje pogodbe bo razlagal Svetovalni inženir.

16.0.	Izvedba del

16.1. Izvajalec mora izvesti in končati razpisana dela v skladu s predpisi, pogodbo, tehničnimi specifikacijami in specifikacijami ter izročiti predmet javnega naročila naročniku v stanju, ki v skladu s predpisi, pogodbo, tehničnimi specifikacijami in specifikacijami omogoča njegovo uporabo za predviden namen.

16.2. Izvajalec, ki izvaja dela pri gradnji objekta, mora gradbišče urediti in dela izvajati v skladu z varnostnim načrtom in načrtom ureditve gradbišča in na način, da bistveno ne moti redne dejavnosti naročnika.

16.3. O izvedenih delih oziroma izročenem predmetu javnega naročila mora izvajalec izročiti naročniku popolno in usklajeno tehnično dokumentacijo

16.4. Kadar je s predpisom oziroma z zahtevo državnega organa ali organizacije, ki izvaja javna pooblastila na zakonsko urejenem področju za uporabo ali začetek uporabe oziroma obratovanja objekta ali drugega predmeta javnega naročila določena obveznost pridobitve dovoljenja ali druge listine, mora tako dovoljenje ali listino pridobiti izvajalec in jo izročiti  naročniku skupaj s tehnično dokumentacijo.

17.0.	Rok za končanje del

17.1. Izvajalec lahko začne izvajati razpisana dela na dan, določen za začetek, izvajati jih mora v skladu s terminskim načrtom izvajanja javnega naročila, dopolnjenim s soglasjem naročnika in mora dela končati do predvidenega datuma končanja del.

18.0.	Občasna oziroma začasna dela

18.1. Za pravočasno in pravilno načrtovanje in izvedbo vseh občasnih oziroma začasnih del je odgovoren izvajalec. Ta obveznost med drugim vključuje tudi izdelavo varnostnega načrta in načrta ureditve gradbišča ter prijavo in označbo gradbišča, če je zahtevana s predpisom, ne glede na to, komu je s predpisom naložena, s tem pa se šteje, da je naročnik v celoti poskrbel zanje.

18.2. Izvajalec mora za načrt občasnih oziroma začasnih del pridobiti soglasje tretjih oseb, če se to zahteva s predpisom oziroma z zahtevo državnega organa ali organizacije, ki izvaja javna pooblastila na zakonsko urejenem področju.

18.3. Vsi izvajalčevi načrti poteka začasnih del ali trajajočih del morajo biti predhodno odobreni s strani Svetovalnega inženirja.

19.0.	Varnost in zdravje pri delu

19.1. Izvajalec prevzema vso odgovornost za varnost in zdravje pri delu, vključno z odgovornostjo, ki je s predpisi naložena naročniku.

20.0.	Odkritja

20.1. Nepričakovana zgodovinska ali druga odkritja ali najdbe pomembnih vrednosti na delovišču imajo družbeni pomen. Izvajalec mora o takih odkritjih obvestiti Svetovalnega inženirja in ustrezni državni organ ali organizacijo, ki izvaja javna pooblastila, zlasti na področju varstva naravnih dobrin, naravne in kulturne dediščine in se v zvezi z njimi ravnati po njihovih navodilih.

21.0.	Posest delovišča

21.1.  Naročnik mora izvajalcu ali od njega pooblaščenim osebam dovoliti posest delovišča, kjer se v skladu s pogodbo dela izvajajo ali se nameravajo izvajati.

22.0.	Dostop do delovišča

22.1.  Izvajalec mora naročniku ali od njega pooblaščenim osebam omogočiti dostop do delovišča in do vsake lokacije, kjer se v skladu s pogodbo dela izvajajo ali se nameravajo izvajati.

23.0.	Navodila

23.1.  Izvajalec mora upoštevati vsa navodila naročnika oziroma Svetovalnega inženirja, ki so v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbo za izvedbo izvajanje javnega naročila. Navodila tretjih oseb, vključno z navodili naročnika, sme izvajalec upoštevati samo, če jih je odobril naročnik.

24.0.	Spori

24.1.  Če izvajalec meni, da odločitev, ki jo je sprejel Svetovalni inženir, presega njegova poslovna pooblastila, ali da je sprejel napačno ali škodljivo odločitev, mora biti taka odločitev posredovana naročniku v roku 48 ur po obvestilu o odločitvi Svetovalnega inženirja.

25.0.	Postopek v sporih

25.1.  Arbitraža se vodi po pravilih arbitražnega postopka Gospodarske zbornice Slovenije.

26.0.	Zamenjava člana arbitražne komisije

26.1.  V primeru, če član arbitražne komisije odstopi ali umre, ali če  naročnik in izvajalec soglašata, da član komisije  ne deluje v skladu z določilu pogodbe, bosta naročnik in izvajalec skupaj  imenovala novega člana. Če se  naročnik in izvajalec ne sporazumeta v roku 15 dni, bo člana, na zaprosilo katerekoli strani, določil pristojni organ Gospodarske zbornice Slovenije.

II. NADZOR ROKOV

27.0.	Program

  - Izvajalec v času, določenem v pogodbi, predloži naročniku oziroma Svetovalnemu inženirju v potrditev program del, ki prikazuje splošne metode (metoda kritične poti), ukrepe, navodila in časovni razpored ter finančni tok (finančni načrt)  vseh aktivnosti za izvajanje javnega naročila (v nadaljevanju: terminski plan). Terminski plan mora upoštevati tudi medfazne roke.

Terminski plan napredovanja del prikazuje vrstni red procesov in delovnih operacij za izvedbo vseh pogodbenih del, podrobnosti o strokovnem osebju, ki bo vodilo delo, podatke o mehanizaciji, ki bo zaposlena pri delih in podrobne podatke o pripravljalnih delih, ki so potrebni za izvedbo pogodbenih del. Prav tako mora terminski plan vsebovati tudi prikaz porabe finančnih sredstev in to po mesecih skupaj in za vsako skupino del, za katero je zahtevana struktura cene, posebej. Terminski plan se mora izdelati v skladu z navodili v točki 27.2.. Terminski plan se izdela za vsako fazo del posebej.

Terminski plan, priložen ponudbi, je sestavni del pogodbe in je podlaga za ugotavljanje skladnosti izvajanja del s pogodbenim rokom, ugotavljanje časovnega tveganja in sprejemanje ukrepov za njegovo obvladovanje ter za ugotavljanje morebitnih zamud in njihovih posledic.

  - Izvajalec mora izbrati optimalni način in vrstni red aktivnosti, ki bo omogočal izvedbo in izročitev predmeta javnega naročila v pogodbenem roku ter nadzor rokov.

Terminski plan mora vsebovati kot minimum eno aktivnost za vsako tehnološko in časovno zaključeno celoto, ki praviloma ne presega trajanje enega meseca.

Terminski plan mora prikazati medsebojno odvisnost aktivnosti in njihovo predvideno trajanje. Vsebovati mora tudi aktivnosti, ki predstavljajo izdelavo projektne in tehnične dokumentacije, načrtov za občasna in začasna dela, dobave gradbenih proizvodov ter delo ostalih izvajalcev in podizvajalcev.

Terminski plan mora vsebovati:

- Opis aktivnosti

- Trajanje aktivnosti

- Označba kritične poti

- Finančni prikaz potrebnih sredstev po obračunskih mesecih

Terminski plan se izdela kot Gantov diagram.

Izvajalec bo po potrebi ali na poziv naročnika predložil ažuriran terminski plan z obrazložitvijo vseh nastalih sprememb glede na prejšnji terminski plan. Pri bistvenih spremembah v novem terminskem planu je potrebno soglasje naročnika  oziroma Svetovalnega inženirja.

27.3.  Morebitne pripombe naročnika ali soglasje, ki ga bo naročnik dal na predložene dokumente iz prejšnjega odstavka, ne oproščajo izvajalca nobene odgovornosti ali obveznosti iz pogodbe.

27.4. Ažuriran terminski plan je tisti terminski plan, ki prikazuje dejansko napredovanje vsake aktivnosti in vpliv napredovanja na časovno usklajevanje preostalih del oziroma dobav, vključno z vsemi spremembami  v zaporedju aktivnosti.

27.5. Ažuriran terminski plan mora izvajalec predložiti v odobritev naročniku oziroma Svetovalnemu inženirju v rokih - intervalih, ki niso daljši od obdobij, določenih v pogodbi. Če ti roki s pogodbo niso določeni, velja, da je obvezno predložiti ažuriran terminski plan za vsako zamudo - spremembo izvajanja rokov, ki presega (zaokroženo navzgor na cele dneve) 15 % (15 odstotkov) pogodbeno določenega roka za izvedbo javnega naročila. Če izvajalec ažuriranega terminskega plana ne predloži v teh rokih, lahko investitor preloži delno plačilo, ki je že zapadlo po posebnih pogojih pogodbe, na datum po predložitvi terminskega plana.

27.6. Odobritev terminskega plana s strani naročnika oziroma Svetovalnega inženirja ne spreminja izvajalčevih obveznosti. Izvajalec lahko korigira terminski plan in ga kadarkoli ponovno predloži naročniku  oziroma Svetovalnemu inženirju. Korigiran terminski plan  mora prikazati učinke sprememb in razporeditev odgovornosti.

28.0.	Podaljšanje roka za končanje del

28.1. Izvajalec lahko predlaga podaljšanje roka za izvedbo javnega naročila, če je za zamudo odgovoren samo naročnik. Pisni predlog oceni Svetovalni inženir in ga preda v odločitev naročniku. Podaljšanje roka se opredeli z dodatkom k pogodbi.

28.2. Odločitev za podaljšanje roka bo naročnik sprejel najpozneje v 8 dneh po prejemu ocene Svetovalnega inženirja.

31.0.	Sestanki vodstev – koordinacija

31.1. Svetovalni inženir in izvajalec lahko zahtevata drug od drugega udeležbo na sestankih vodstev, na katerih  se ocenjuje načrt nadaljevanja del ali obravnavajo problemi, na katere je izvajalec pravočasno opozoril.

31.2. Svetovalni inženir sestavi zapisnik o obravnavi na sestanku vodstva ter izroči kopije zapisnika prisotnim na sestanku in naročniku. O odgovornosti pogodbenih strank za ukrepe, dogovorjene na sestanku, odloči Svetovalni inženir na samem sestanku ali po sestanku ter svojo odločitev v pisni obliki posreduje vsem navzočim. Način sodelovanja udeležencev pri izvajanju predmeta javnega naročila se na zahtevo naročnika lahko podrobneje uredi s posebnim protokolom k pogodbi.

32.0.	Pravočasno opozorilo

32.1.  Izvajalec mora takoj, ko je mogoče, opozoriti Svetovalnega inženirja na veliko verjetnost bodočih dogodkov ali okoliščin, ki lahko škodljivo vplivajo na kakovost del, povečanje pogodbene cene ali zamudo pri končanju del. Svetovalni inženir lahko od izvajalca zahteva oceno pričakovanega učinka bodočega dogodka ali okoliščine na pogodbeno ceno in rok za končanje del. Izvajalec mora oceno podati v najkrajšem možnem roku.

32.2.  Izvajalec mora sodelovati s Svetovalnim inženirjem v pripravi in sprejemanju odločitev o tem, kako se izogniti ali zmanjšati vpliv takih dogodkov ali okoliščin.

III.   NADZOR KAKOVOSTI

33.0.	Ugotavljanje napak

33.1. Svetovalni inženir spremlja delo izvajalca in ga lahko posredno ali neposredno obvesti o vsaki odkriti napaki. Tako spremljanje ne vpliva na odgovornost izvajalca kot tudi ne na obvezen nadzor, ki ga nalagajo predpisi ali pogodba.

34.0.	Testi

34.1. Svetovalni inženir lahko v okviru svojih pooblastil naroči izvajalcu izvedbo testiranja, ki ni predvidena v načrtu, pa testiranje pokaže, da ima izvedba napako, nosi izvajalec stroške testiranja in odvzemanja vzorcev. Če test ne pokaže napake v izvedbi, pa stroške nosi investitor oziroma naročnik.

35.0.	Odprava napak

35.1. Svetovalni inženir mora izvajalca opozoriti na napake pred iztekom jamčevalnega roka, ki začne teči ob končanju del oziroma primopredaje in je opredeljen v posebnih pogojih pogodbe. Jamčevalni rok za napake se podaljša za čas odprave napak.

35.2. Izvajalec se mora pri odpravi napake držati roka, ki ga postavi Svetovalni inženir v obvestilu o napaki.

36.0.	Neodpravljene napake

36.1. Če napaka ni odpravljena v roku, ki ga v obvestilu o napaki določi Svetovalni inženir, ta oceni stroške napake in z njimi obremeni izvajalca.

IV.   NADZOR CEN

37.0.	Popis del

37.1. Popis del mora vsebovati elemente za izvedbo vseh del, ki so potrebna za izvedbo in izročitev predmeta javnega naročila, ki jih mora opraviti izvajalec.

37.2. Ne glede na to, ali so v popisu del izrecno navedena, se šteje, da so potrebna za izvedbo in izročitev predmeta javnega naročila, in da jih mora opraviti izvajalec, tudi za vsa dela, ki so potrebna za izvedbo obveznosti izvajalca na način in v obsegu, kot je določen s temi splošnimi pogoji pogodbe, s posebnimi pogoji pogodbe, s pogodbo in predpisi. Ta dela so izvajalcu naročena s pogodbo in so del predmeta javnega naročila ter so vključena v pogodbeno ceno in pod nobenim pogojem ne morejo biti niti naročena oziroma zaračunana posebej kot dodatna, presežna ali nepredvidena dela.

37.3. Popis del je podlaga za izračun pogodbene cene. Izvajalec je plačan po obsegu dela na podlagi tarif za posamezne postavke popisa del in v skladu z dejanskim napredovanjem del - po dejansko opravljenih delih.

38.0. Spremembe količin

38.1. Spremembe količin in posledične spremembe pogodbene cene zaradi spremembe količin niso možne, razen v primeru spremembe, velikosti, zmogljivosti ali kakovosti oz. uporabnosti predmeta javnega naročila, kar pa mora biti najprej dokazano, preverjeno in ustrezno dokumentirano ter pred izvedbo dogovorjeno s spremembo pogodbe (dodatkom k pogodbi), s katero se spremembe izrecno naročijo. Spremembe količin, ki zmanjšajo kakovost oz. uporabnost predmeta javnega naročila, niso dopustne.

39. 0. Spremembe

39.1. Vse dogovorjene spremembe morajo pred izvedbo biti vključene v ažurirano projektno dokumentacijo in terminski plan, po izvedbi pa v celoti in primerno prikazane v usklajeni tehnični dokumentaciji.

40.0. Plačilo sprememb

40.1. Izvajalec bo naročniku na njegovo zahtevo izročil posebno ponudbo za spremembo, če so te dogovorjene z dodatkom k pogodbi.

40.2. Izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil za stroške, ki bi se jim bilo možno izogniti s pravočasnim opozorilom.

41.0. Napovedi denarnih tokov

41.1. Kadar se spremeni terminski plan ali dogovorijo spremembe, mora izvajalec Svetovalnemu inženirju predložiti nov finančni plan.

42.0.	Potrditev situacij

42.1. Izvajalec mora Svetovalnemu inženirju mesečno predložiti situacije z mesečno obračunsko vrednostjo izvršenih del, zmanjšano za skupni znesek že potrjenih situacij, če ni s posebno pogodbo opredeljeno drugače. V primeru, da se del del opravlja prek podizvajalcev, v skladu s pogodbo, vsak podizvajalec za vrsto del, ki jih izvede, predloži situacijo z mesečno obračunsko vrednostjo izvršenih del, ki jo mora potrditi izvajalec in naročnik. Te situacije naročnik, skupaj s situacijami izvajalca, spremlja ter upošteva pri dokončnem obračunu opravljenih del. V primeru, da dela opravljajo, polega izvajalca, še podizvajalci, tako izvajalec kot podizvajalci za delo, ki ga opravijo, vodijo ločeno gradbeno knjigo. Opravljena dela, navedena v gradbeni knjigi, ki jih mora potrditi Svetovalni inženir, so osnova za izdajo mesečne situacije, tako s strani izvajalca kot podizvajalcev.

42.2. Svetovalni inženir, ki izvaja tudi gradbeni nadzor po predpisih o graditvi  objektov, mora  poleg izpolnjevanja določil teh predpisov  kontrolirati tudi izvajalčevo in podizvajačevo mesečno situacijo oziroma poročilo o opravljenem obsegu del in predlagati znesek za plačilo izvajalcu, ki ga poprej preveri in potrdi.

42.3. Vrednost izvršenih del preveri in potrdi Svetovalni inženir.

42.4. Vrednost izvršenih del sestavlja vrednost dejansko izvršenih del  po gradbeni knjigi izvajalca in podizvajalcev ter enotnih posameznih cen posameznih postavk pogodbenega predračuna.

43.0.	Plačilo

43.1. Pri posameznih izplačilih se odštejejo morebiti zadržana plačila in stroški, ki gredo po splošnih pogojih pogodbe, posebnih pogojih pogodbe oziroma pogodbi, v breme izvajalca oz. podizvajalcev.

Izvajalec oz. podizvajalci predložijo izstavljeno mesečno situacijo svetovalnemu inženirju v roku določenem v pogodbi. Podizvajalci predložijo izstavljeno mesečno situacijo tudi izvajalcu.  V kolikor svetovalni inženiring situacije ne zavrne v 8 dneh, jo le-ta predloži naročniku, ki jo mora dokončno potrditi ali zavrniti v nadaljnjih 8 dneh. Enako velja za zavrnitev situacij podizvajalcev s strani izvajalca. Če naročnik situacije ne zavrne v 8 dneh od prejema, se smatra, da je situacija potrjena z dnem prejema v vložišču naročnika. Potrjena mesečna situacija zapade v plačilo 60. dan šteto od dne prejema le-te na vložišču naročnika.

Če svetovalni inženir oz. izvajalec za podizvajalca situacijo zavrne, mora o tem obvestiti naročnika.

V primeru zamude plačila je izvajalec upravičen do zakonitih zamudnih obresti.

43.3.  Plačila in odbitki se računajo v valuti, v kateri je določena pogodbena  cena.

43.4. Naročnik izvajalcu  ne bo plačal nobenih  del, za katere ni bila izrecno vnaprej dogovorjena cena. Šteje se, da so taka dela v celoti zajeta v tistih delih, za katera je bila cena določena v pogodbi.

44.0.	Naročnikova zamuda

44.1.  Naročnikovo zamudo pomenijo zlasti naslednji dogodki:

- Naročnik ne omogoči dostopa na delovišče na dan, ki je v splošnih pogojih določen kot čas predaje delovišča v posest.

- Naročnik spremeni plan dela ostalih izvajalcev tako, da to vpliva na izvajalčevo delo.

- Naročnik zahteva odložitev del ali ne preda tehničnih specifikacij ali navodil, potrebnih za pravočasno izvedbo posla.

- Svetovalni inženir naroči izvajalcu, da naj preveri ali opravi dodatne preizkuse na izvedbah, na katerih nato ni najdenih napak.

- Svetovalni inženir neutemeljeno ne dovoli angažiranja podizvajalcev.

- Svetovalni inženir odredi delo v nepredvidenih okoliščinah, ki jih je povzročil investitor oziroma naročnik ali dodatno delo, potrebno iz varnostnih ali iz drugih razlogov.

- Ostali izvajalci, upravni organi, javne službe ali naročnik določijo poznejše pogoje, s čimer povzročajo izvajalcu zamudo ali dodatne stroške.

- Svetovalni inženir  neutemeljeno zamuja z izdajo potrdila o končanju del.

44.2. Če naročnikova zamuda povzroči dodatne stroške ali prepreči končanje del v predvidenem roku, se pogodbena cena lahko poveča v skladu z določbo 46. oziroma podaljša rok končanja del, za kar naročnik in izvajalec sklenejo dodatek k pogodbi.

44.3. Svetovalni inženir mora takoj, ko prejme izvajalčevo obvestilo o vplivu naročnikove zamude na predvidene stroške, oceniti vpliv in ustrezno predlagati spremembo pogodbe.

44.4. Izvajalec ni upravičen do nadomestila do tiste višine, ki odraža prizadetost naročnikovih interesov zaradi izvajalčevega nepravočasnega opozorila ali njegovega nesodelovanja s Svetovalnim inženirjem ali drugimi pristojnimi organi.

45.0.	Davki

45.1. Naročnik sme pristati na predlog izvajalca, da se prilagodi pogodbeno ceno samo v primeru, da se davki, carine in  druge dajatve, ki sodijo med stroške za izvedbo predmeta javnega naročila, spremenijo v času od dneva za oddajo ponudb do datuma zadnjega potrdila o končanju del. Uskladitev se odraža kot sprememba dajatev izvajalca, ki je predvidena, če take spremembe že niso zajete v pogodbeni ceni ali posledica določbe 46.

46.0.	Zadržanje plačila

46.1. Naročnik bo lahko do končanja vseh del od vsakega zapadlega plačila zadržal delež, določen v posebnih pogojih pogodbe, kar pa ne bo preseglo 10 % (deset odstotkov).

46.2. Naročnik bo plačal izvajalcu zadržani znesek po končanju vseh pogodbenih del 60. dan oziroma v skladu z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Za datum končanja vseh pogodbenih del se šteje, če ni v pogodbi določeno drugače, datum primopredaje del po opravljenem tehničnem in kvalitetnem prevzemu vključno z dokončnim (finančnim) obračunom ter ob predložitvi bančne garancije ali zavarovalne police za zavarovanje obveznosti izvajalca v jamčevalnem roku in drugih zavarovanj, če so določena s predajo uporabnega dovoljenja. Naročnik bo plačal izvajalcu, v skladu s to točko, opravljena pogodbena v 30. dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja in bo tako izvedel končni obračun.

47.0.	Pogodbena kazen

47.1. Izvajalec mora plačati naročniku za vsak dan zamude glede na predviden datum končanja del pogodbeno kazen v višini, določeni v pogodbi. Pogodbena kazen ne sme presegati maksimuma, določenega v pogodbi. Naročnik lahko pogodbeno kazen odšteje od zapadlih plačil. Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na izvajalčeve obveznosti in ne na pravico naročnika do uveljavljanja morebitnega odškodninskega zahtevka.

47.2. Če je bila pogodbena kazen plačana, pa se pozneje podaljša rok za izvedbo del, bo Svetovalni inženir preplačilo iz naslova pogodbene kazni upošteval pri naslednji potrditvi plačila. Izvajalcu bodo tudi priznane obresti za preplačilo od datuma preplačila do izravnave pri naslednjem plačilu.

48.0.	Bonus

48.1. Izvajalec ne more zahtevati bonusa za predčasno dokončanje prevzetih del.

49.0.	Avans

49.1. Avansna plačila niso možna.

50.0.	Zavarovanja

50.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti predloženo naročniku najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe, ki se sklene z odložnim pogojem, da prične pogodba veljati z dnem, ko izvajalec dostavi ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo posla. Oblika, višina ter banka ali drug izdajatelj zavarovanja, morajo biti sprejemljivi za naročnika. Nepreklicna bančna garancija, izdana od banke, sprejemljive za naročnika, mora veljati še 30 dni po izdaji potrdila o končanju del in primopredaji predmeta javnega naročila. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja in primopredaji predmeta javnega. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta gradbenega dela, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oz. podaljšati njena veljavnost.

50.2. Zavarovanje obveznosti izvajalca v jamčevalnem roku (garancijski dobi) mora izvajalec predložiti najpozneje ob primopredaji predmeta javnega naročila. Rok trajanja garancije je za 1 dan daljši, kot je garancijski rok, ki je določen v pogodbi.

50.3. Zavarovanje obveznosti izvajalca za izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s 5. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v roku 8 dni od podpisa pogodbe, ki se sklene z odložnim pogojem, da prične pogodba veljati z dnem, ko izvajalec dostavi ustrezno bančno garancijo.

51.0.	Stroški popravil

51.1.  Izvajalec mora na svoje stroške povrniti izgube ali poškodbe vseh stvari, vključenih v izvedbo del, če so izgube ali poškodbe nastale kot posledica njegovih dejanj ali opustitev v času od datuma  izvajanja del, do preteka jamčevalnega roka za napake.

V.  KONČANJE POSLA

52.0.	Končanje del in končni obračun

52.1.  Izvajalec mora naročniku izdati pisno obvestilo o končanju del in postopati v skladu z določili pogodbe. Na podlagi pisnega obvestila naročnik in izvajalec izvršita prevzem (primopredajo) in končni obračun.

52.2. Izvajalec mora po primopredaji izdati naročniku podroben obračun, za katerega meni, da je plačljiv v skladu s pogodbo. Plačilo se izvede v roku 30 dni po primopredaji in končnem obračunu oz. v skladu z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Če se naročnik z obračunom ne strinja, mora v 15 dneh od njegovega prejema predložiti seznam okvirnih popravkov ali dopolnil, ki so potrebna. V primeru, da je ponovno predložen končni obračun še vedno nezadovoljiv, naročnik določi znesek, ki bo plačan izvajalcu in izda nalog za plačilo na predlog Strokovnega inženirja.

53.0.	Razveza pogodbe

53.1. Naročnik ali izvajalec lahko razveže pogodbo, če druga pogodbena stran bistveno krši njena določila.

53.2. Bistvena kršitev pogodbe zajema, vendar ne izključno, naslednje:

- izvajalec zaustavi delo v nasprotju s terminskim planom,

- Svetovalni inženir odredi izvajalcu zaustavitev nadaljevanja del, pa odredba ni preklicana v 21 dneh,

- Svetovalni inženir izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izvajalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi Svetovalni inženir,

- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti,

- izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi.

53.3.  Kadar katerakoli pogodbena stranka opozori na kršitev pogodbe iz razlogov, različnih od naštetih v predhodni določbi 53.2., navede pri tem, ali je kršitev bistvena ali ne.

53.4. Ne glede  na določilo prejšnje točke lahko naročnik zaradi lastnega interesa odstopi od pogodbe.

53.5. Če je pogodba razvezana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga zapustiti kakor hitro je mogoče.

54.0.	Plačilo po razvezi pogodbe

54.1.  Če je pogodba razvezana zaradi bistvenih kršitev izvajalca, mora investitor izdati potrdilo o vrednosti opravljenega dela in naročenega materiala, in za sorazmerno vrednost nedokončanih del, kot je predvideno v posebnih pogojih pogodbe. Naknadnih pogodbenih kazni se v tem primeru ne uporablja. Če  skupni zapadli znesek v korist investitorja presega dolgovano plačilo izvajalcu, je razlika dolg do naročnika.

54.2. Če naročnik odstopi od pogodbe ali je pogodba razdrta zaradi bistvenih kršitev naročnika, mora naročnik izdati potrdilo o vrednosti opravljenega dela in naročenega materiala ter potrebnih stroških za: odstranitev opreme, vrnitev izvajalčevih delavcev, zaposlenih izključno na razpisanih delih, zaščito in zavarovanje delovišča; vse skupaj zmanjšano za plačila, prejeta do dneva izdaje potrdila.

55.0.	Lastništvo

55.1.  Če se pogodba razveže zaradi razlogov na strani izvajalca, se šteje, da so ves material na delovišču, naprave, začasni obrati in produkti dela, last  naročnika.

56.0.	Nezmožnost izvedbe zaradi višje sile

56.1.  Če je posel onemogočen zaradi izbruha vojne ali zaradi kateregakoli dogodka, ki je popolnoma neodvisen od naročnika in izvajalca, mora to potrditi Svetovalni inženir. Izvajalec mora po prejemu takega potrdila takoj, ko je mogoče, zavarovati gradbišče in zaustaviti dela. Izvajalec bo prejel plačilo za vsa dela, ki jih je izvajal do prejema potrdila in za vsa dela, ki jih je bil dolžan izvesti po prejemu potrdila.

### B/2. POSEBNI POGOJI POGODBE

- Veljavnost posebnih pogojev pogodbe

1.1.   Posebni pogoji pogodbe veljajo skupaj s Splošnimi pogoji pogodbe in jih dopolnjujejo v delu, ki se nanaša na posebnosti posla.

1.2.  V primeru, ko so posebnosti posla  s posebnimi pogoji pogodbe urejeni drugače, kakor je določeno s splošnimi pogoji pogodbe, veljajo posebni pogoji pogodbe samo za posebnosti posla, za preostali posel pa veljajo Splošni pogoji pogodbe.

  - V primerih, ko posebnosti posla s posebnimi pogoji pogodbe niso urejene posebej oziroma drugače, veljajo tudi zanje splošni pogoji pogodbe.

- Posebnosti posla

2.1. Posebnosti posla obsegajo:

- obveznost izvajalca, ne samo da izvede gradbena in zaključna gradbena oziroma obrtniška in instalacijska dela pri gradnji objekta, temveč da poleg tega na svoje stroške oziroma v okviru pogodbene cene za izvedbo javnega naročila izdela oziroma priskrbi tudi s pogodbo določeno projektno in tehnično dokumentacijo – PID v 6. izvodih;

- obveznost izvajalca, da prevzame izključno odgovornost in stroške za popolno usklajenost vseh gradbenih in zaključnih gradbenih oziroma obrtniških in instalacijskih del s projektno dokumentacijo,

- obveznost izvajalca, da pri gradnji zagotovi, poleg odgovornih vodij posameznih del, tudi odgovornega vodjo gradbišča, na katerega imenovanje da soglasje naročnik.

- obveznost izvajalca, da pred pričetkom gradnje, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt (konstrukcija, instalacije), pridobi soglasje za te posege od naročnika.

- Tehnične specifikacije  – projektna dokumentacija

3.1. Tehnične specifikacije – projektna dokumentacija: Izvajalcu so predloženi načrti arhitekture s popisi del in količinami, načrti električnih in strojnih instalacij z vgradnjo opremo s popisi del, količinami ter popisi opreme in načrt gradbenih konstrukcij.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili upoštevani:

- zakoni in na podlagi zakonov izdani predpisi in smernice, veljavni v Republiki Sloveniji, ter projektni pogoji in soglasja pristojnih soglasodajalcev po ZGO-1, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in način njegove izvedbe;

- s prevzemom mednarodnih (ISO) in evropskih (EN) standardov nastali slovenski standardi (SIST), ki se nanašajo na predmet javnega naročila, če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami;

- mednarodni (ISO) standardi, če niso če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami;

- evropski (EN) standardi, če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami;

- slovenski (SIST) standardi, če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami;

- nemški standardi (DIN), če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami;

- objavljene smernice, pravila, navodila in podobni večkrat uporabni splošni dokumenti, ki so jih izdala slovenska gospodarska ali inženirska strokovna združenja (n.pr. GZS, IZS, ZAPS), razen posebnih gradbenih uzanc, če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami;

- objavljene smernice, pravila, navodila in podobni večkrat uporabni splošni dokumenti, ki so jih izdala inženirska strokovna združenja v Zvezni republiki Nemčiji (n.pr. VDI), če niso v nasprotju z zgoraj navedenimi tehničnimi specifikacijami.

3.2. Izvajalcu so predloženi še: geodetski načrt, zasnova požarne varnosti, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

3.3. Ponudnik za kvalitetno izdelavo ponudbe lahko pridobi projektno dokumentacijo, navedeno v predhodnih točkah, na podlagi pisne zahteve in to od naročnika po pošti ali osebno v času uradnih ur naročnika, t.j. od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure v prostorih kadrovske službe – tajništva. Neizbrani ponudnik je dolžan projektno dokumentacijo vrniti naročniku v roku 7 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

- Evidentiranje sprememb projektne dokumentacije

4.1. Vsako spremembo kateregakoli dela projektne dokumentacije mora izvajalec na tem delu primerno označiti, tako da je iz označb na njem mogoče slediti vsem spremembam po datumu nastanka, celotni vsebini vsake spremembe, podlagi oziroma razlogu za spremembo in fizični osebi, ki je za izvajalca izvršila spremembo.

- Tekoča priprava projektne dokumentacije PZI za spremembe

5.1. Pred vsako spremembo predmeta javnega naročila (katerekoli od njegovih lastnosti) bo kot podlago za njeno odobritev in izvedbo izvajalec izvedel ustrezno spremembo projektne dokumentacije PZI (projekta za izvedbo). Spremembo predmeta javnega naročila sme izvajalec izvršiti šele po tem, ko Svetovalni inženir odobri spremembo projektne dokumentacije in dovoli izvršitev spremembe predmeta javnega naročila.

- Tekoča priprava tehnične dokumentacije

6.1. Izvajalec bo tekoče oziroma sproti pripravljal projekt izvedenih del (PID) in druge sestavine tehnične dokumentacije ter jih po zaključenih sklopih izročal Svetovalnemu inženirju.

- Izročitev dokazila o zanesljivosti objekta

7.1.  Izvajalec bo pravočasno za uspešno izvedbo tehničnega pregleda predmeta javnega naročila izročil izvajalcu Svetovalnemu inženirju predpisano dokazilo o zanesljivosti objekta.

- Zdravje in varnost pri delu v projektni dokumentaciji

8.1. Izvajalec mora s projektno dokumentacijo predvideti oz. zagotoviti vse predpisane in druge primerne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču. Dolžan je upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, v nasprotnem primeru vse posledice oz. opustitve dejanj v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu na delovišču, ki so v nasprotju z navodili odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu, bremenijo izključno izvajalca.

- Projektantski nadzor

9.1. Naročnik mora zagotoviti, da bo projektant projektne dokumentacije ves čas izvajanja predmeta javnega naročila izvajal projektantski nadzor in zagotovil sodelovanje z ostalimi udeleženci pri izvajanju predmeta javnega naročila.

9.2. Predmet projektantskega nadzora je nudenje potrebnih razlag in pojasnjevanj projektne dokumentacije izvajalcu in drugim udeležencem pri izvajanju predmeta javnega naročila, priprava in dajanje odgovorov na vprašanja v zvezi s projektno dokumentacijo ter odobravanje morebitnih manjših sprememb projektne dokumentacije oziroma predmeta javnega naročila, da se zagotavlja stalna medsebojna usklajenost vseh tehničnih rešitev in doseže pravilna izvedba predmeta javnega naročila.

### B/3. VZOREC POGODBE

( Ponudnik izpolni  s  pogodbeno ceno,  podpiše ter žigosa)

GRADBENA POGODBA Št._______________________________

ki jo skleneta:

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE, Begunje 55, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM, ki jo zastopa direktor Damijan Perne, dr. med., spec. psih.  ( v nadaljevanju : naročnik)

ID za DDV: SI94700699

in

IZVAJALEC : ______________________________________________________________

__________________________, ki ga zastopa ________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID za DDV: __________

za izvedbo javnega naročila:

"Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega",

kot sledi:

- UGOTOVITVE:

- da je bil na podlagi izvedenega odprtega postopka po določilih Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 - ZJN-2, 16/2008 – ZJN-2A, 19/2010 – ZJN-2B) "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega", (objava javnega razpisa na Portalu javnih naročil, dne _____________, št. objav JN __________), izbran _______________________

- da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. ..................., z dne ...............in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izbranega ponudnika,

- dokumentacija iz prejšnje alinee tega člena je kot priloga sestavni del te pogodbe.

  - PREDMET POGODBE IN OBSEG DELA

  - Predmet pogodbe je "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega".

  - Obseg del je opredeljen v projektni dokumentaciji. Poleg del, navedenih v projektni dokumentaciji, je izvajalec dolžan še :

- znotraj in v okviru pogodbene cene pridobiti tudi uporabno dovoljenje na podlagi pooblastila naročnika ter pozitivne listine meritev mikroklimatskih pogojev, prezračevanja, hrupa in osvetljenosti pri pooblaščeni ustanovi za varnost in zdravje pri delu in izvesti edukacijo osebja naročnika. Izvajalec je dolžan vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja opremiti z vso potrebno in zahtevano dokumentacijo. V primeru, da izvajalec preda na Upravno enoto nepopolno vlogo in s tem povzroči časovni zamik pričetka postopka, se navedeni časovni zamik smatra za kršitev pogodbenih rokov in zamudo izvajalca. Rizik časovne odmaknjenosti do pravnomočnosti uporabnega dovoljenja nosi izvajalec v smislu pogodbenih določil.

- izvesti vsa gradbena in zaključna gradbena dela oziroma obrtniška dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo gradbenega objekta in celotne zunanje ureditve, vključno s priključki objekta na komunalne in energetske vode gradbene parcele in  priključki za opremo vse v skladu z pogodbenim predračunom del.

        - izdelati in izročiti naročniku v s to pogodbo predvidenem številu izvodov (v (6) šestih izvodih oz. (3) treh izvodih) naslednjo tehnično dokumentacijo za vsa dela:

        - izdelati projekt izvedenih del (v nadaljevanju: PID – v (6) šestih izvodih) za vse načrte vseh vrst pogodbenih del;

        - izdelati projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta (v nadaljevanju POV – v (3) treh izvodih) za vse vrste pogodbenih del;

        - predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa pogodbena dela.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in  v okviru dogovorjene pogodbene cene, da:

-	na lastne stroške pravočasno izvede oziroma priskrbi potrebne raziskave delovišča in jih pravilno upošteva pri izvedbi pogodbenega dela;

-	izvede tudi druga dela, ki so potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, določenega v točkah 1.1 do 1.7 te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so ali niso izrecno navedena  v tej pogodbi in pogodbenih specifikacijah;

-	na svoje stroške zagotovi primerno embalažo in transport ter da zaščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vsakovrstnimi poškodbami, in da odgovarja za varno delo, vse do zapisniške primopredaje pogodbenih del, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov;

-	pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, ateste oziroma druga dokazila o skladnosti, navodila in druge listine oziroma stvari, potrebne za vgradnjo oziroma montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenega blaga, vključno z navodilom za varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano pogodbeno blago. Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le teh v dogovorjenih rokih v Republiki Sloveniji.

-	bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbenih stvari usposobil (izšolal) potrebno število delavcev, ki jih bo določil naročnik.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, da izvede vse transportne in druge pomožne storitve ter dobavi vse materiale in proizvode, potrebne za izvedbo pogodbenih del te pogodbe, kot tudi, da prevzame vsa zavarovanja, odgovornost za varnost in zdravje pri  delu na gradbiščih in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi.

  - Predmet pogodbe, je tudi obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, da pridobi in izroči vse potrjene listine oziroma soglasja, mnenja, ekspertize potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja ter z garancijskimi listinami in drugimi listinami, ki pripadajo objektu oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami, ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi.

  - Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene so tudi naslednja opravila, določena s predpisi o graditvi objektov, ne glede na to, kateremu udeležencu pri graditvi objekta so naložena: prijaviti gradbišče inšpekciji za delo, zakoličiti objekt, izdelati varnostni načrt gradbišča, izdelati z varnostnim načrtom skladen načrt ureditve gradbišča, upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, izdelati označbo gradbišča (gradbiščna tabla) voditi gradbeni dnevnik, v skladu s splošnimi pogoji pogodbe tudi knjigo obračunskih izmer (velja tudi za podizvajalce), izdelati geodetski načrt novega stanja zemljišča, vključno z instalacijami v sklopu zunanjih priključkov po končani gradnji, izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelati projekt za obratovanje in vzdrževanje (POV), zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

  - Obveznost izvajalca je, da na lastne stroške zagotovi, da bo projektant projektne dokumentacije ves čas izvajanja predmeta javnega naročila izvajal projektantski nadzor in zagotovil sodelovanje z ostalimi udeleženci pri izvajanju predmeta javnega naročila, zlasti statikom. Predmet projektantskega nadzora je nudenje potrebnih razlag in pojasnjevanj projektne dokumentacije izvajalcu in drugim udeležencem pri izvajanju predmeta javnega naročila, priprava in dajanje odgovorov na vprašanja v zvezi s projektno dokumentacijo ter odobravanje morebitnih manjših sprememb projektne dokumentacije oz. predmeta javnega naročila, da se zagotavlja stalna medsebojna usklajenost vseh tehničnih rešitev in doseže pravilna izvedba premeta javnega naročila.

2.0	ROKI

2.1	Izvajalec je dolžan dokončati vsa pogodbena dela skladno s terminskim načrtom, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ki je priloga in sestavni del te pogodbe, vendar najpozneje v 90 koledarskih dneh od začetka izvajanja pogodbenih del, t.j. od dneva uvedbe v delo.

2.2	Za pričetek izvajanja pogodbenih del se smatra dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo, kar se  vpiše v gradbeni dnevnik oz. dan, ko naročnik obvesti izvajalca, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

2.3	Za dokončanje pogodbenih del se smatra dan, ko so izpolnjeni sledeči pogoji:

-	dokončanje gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dokončanje dobave in montaže instalacijske opreme,

-	uspešno opravljen tehnični pregled oz. interni tehnični pregled,

-	pridobljeno uporabno dovoljenje za objekt,

-  	predana vsa zahtevana projektna in tehnična dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancije,

-  izvedena edukacijo osebja naročnika, ter naročniku predana tehnična dokumentacija in priročniki za obratovanje in vzdrževanje objekta,

-  	uspešno zaključena primopredaja z zapisnikom.

Izvajalec je dolžan vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja opremiti z vso zahtevano

dokumentacijo, vključno s projekti izvedenih del (PID).

V primeru, da izvajalec preda na Upravno enoto nepopolno vlogo in s tem povzroči časovni zamik pričetka postopka, se navedeni časovni zamik smatra za kršitev pogodbenih rokov in zamudo izvajalca.

Izvajalec je dolžan v roku 7(sedem) dni po prejemu zapisniških pripomb oziroma nepravilnosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu objekta, vse ugotovljene nepravilnosti odpraviti.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenih rokov.

- Z izpolnitvijo pogojev iz tega člena te pogodbe so izpolnjeni pogoji za primopredajo.

- O primopredaji se sestavi zapisnik. Po primopredaji izvajalec ni več odgovoren za pomanjkljivosti, ki bi se morale in mogle ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu.

3.0	POGODBENA CENA

  - Za celoten predmet pogodbe, ki obsega vse obveznosti izvajalca, bo naročnik izvajalcu plačal pogodbeno ceno po načelih »obračuna del na podlagi podpisanih stvarno izvršenih količin v gradbeni knjigi izvajalca s strani Svetovalnega inženirja ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen cen/enoto izdelka iz pogodbenega predračuna del« (v nadaljnjem besedilu: pogodbena cena), ki znaša:

____________________________________________________________________EUR,

z besedami : ______________________________________________________________.

  - Cene za enoto znotraj pogodbene cene so  nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh del.

  - V primeru, da bo izvajalec dela opravljal s podizvajalci, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcem. Način obračuna se izvaja na enak način, kot to velja za izvajalca, torej na podlagi podpisanih stvarno izvršenih količin v gradbeni knjigi podizvajalca s strani Svetovalnega inženirja ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen, cen/enoto izdelka iz pogodbenega predračuna del.

  - Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik. namesto glavnega izvajalca. poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

  - Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oz. elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost, drugimi davki, taksami, carinami, prispevki oz. dajatvami.

  - Pogodbena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in preseženih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbena cena se lahko poveča le, če se med izvajanjem del in v času, ko izvajalec ni v zamudi, povečajo vhodni stroški izraženi z indeksom rasti cen za več kot 10 % , in sicer za presežek nad 10 %. Določilo o povečanju pogodbene vrednosti ne velja za že zaračunana dela in za dela, ki jih je izvajalec izvedel z zamudo iz razlogov na njegovi strani.

4.0	NAČIN PLAČILA

4.1	Izvršena dela bo naročnik plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij, ki jih je izvajalec  oz. podizvajalec, po potrditvi s strani izvajalca, dolžan dostaviti naročniku do 15. v mesecu za pretekli mesec. Situacije se izstavljajo na podlagi izdelane in potrjene knjige obračunskih izmer, v skladu z napredovanjem del in finančnim ter terminskim načrtom in morajo biti potrjene s strani Svetovalnega inženirja. Svetovalni inženir je dolžan izvajalcu oz. podizvajalcu potrditi situacijo v roku 8 dni od njenega prejema. Naročnik lahko situacijo potrjeno s strani Svetovalnega inženirja  v roku 15 dni od prejema zavrne. Situacijo, ki je Svetovalni inženir ni potrdil, naročnik ni dolžan izrecno zavračati in se šteje za zavrnjeno. V primeru, da naročnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema.

Končno situacijo bo naročnik potrdil izvajalcu ob izpolnitvi vseh določil iz točke 2.3.  V primeru, da pa bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo naročnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

4.2 	Plan predvidenih (mesečnih) plačil izdela izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe in je sestavni del te pogodbe.

Nesporni znesek  mesečne(ih) začasne(ih) situacij(e) mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:

banka ________________________________________________________

št. računa ____________________________________________________

oz. podizvajalca _______________________________________________

banka ________________________________________________________

št. računa ____________________________________________________

oz. podizvajalca _______________________________________________

banka ________________________________________________________

št. računa ____________________________________________________

30. dan od uradnega prejema  situacije razen zneska končne situacije, ki je lahko kljub potrditvi končne situacije zmanjšan za pogodbeno kazen.

Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zakonite zamudne obresti.

5.0	OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5.1	Obveznosti naročnika so:

- ob uvedbi v delo izvajalcu predložiti projektno dokumentacijo iz točke 1.2, gradbeno dovoljenje in ostale podatke in dokumentacijo, potrebno za realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in potrjevati predlagane, s strani Svetovalnega inženirja, usklajene spremembe;

- zagotoviti finančna sredstva, potrebna za realizacijo predmeta pogodbe.

- zagotoviti gradbeni nadzor (po ZGO-1) nad izvajanjem del,

5.2	Obveznosti naročnika so:

-	zagotoviti projektantski nadzor,

-	omogočiti izvajalcu nemoteno delo (predaja delovišča v trenutno posest, zagotovitev primernih dostopov itd.).

6.0	OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6.1 Obveznosti izvajalca so:

-     naročniku predložiti v soglasje podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del,

-	pogodbene storitve, določene s to pogodbo, izvesti strokovno pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi ter splošnimi pogoji razpisa in posebnimi pogoji pogodbe,

-	skrbeti za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

-	naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati njegova navodila,

-    izdelati varnostni načrt,

-	za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena in ni v skladu s projektom, pridobiti pisno soglasje Svetovalnega inženirja in naročnika,

-	opravljati delo skladno s terminskim planom,

-	upoštevati navodila in zahteve naročnika in Svetovalnega inženirja v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti bolnišnice med izvajanjem del,

-	zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje ter po opravljenih delih prostore očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del,

-	upoštevati vse zahteve, navedene v poglavju E 04. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA iz ponudbene dokumentacije izvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

6.2 Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik, namesto glavnega izvajalca, poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca. Izvajalec mora svojemu računu oz. situaciji obvezno predložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

7.0	GARANCIJE

Izvajalec je dolžan predložiti naslednje garancije:

7.1	Nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene, najkasneje v 8. dneh od sklenitve pogodbe, z veljavnostjo garancije do roka 30 dni po primopredaji (pridobitvi uporabnega dovoljenja).

7.2	Zavarovanje objektov oziroma pogodbenih del in dobav ter odgovornosti za čas od pričetka veljavnosti pogodbe do primopredaje, pri zavarovalnici, ki jo odobri naročnik, ob podpisu pogodbe sicer lahko to stori naročnik na stroške izvajalca.

7.3 Nepreklicno garancijo banke na prvi poziv v višini 10% od pogodbene vrednosti, kot jamstvo za brezhibno delovanje oziroma za odpravo stvarnih napak v garancijski dobi:

- veljavnost garancije mora biti za 30 dni po preteku garancijskega roka,

- kot začetek veljavnosti garancije mora biti naveden datum primopredaje, kot  upravičenec pa naročnik Psihiatrična bolnišnica Begunje. Garancijo mora izvajalec predložiti ob podpisu primopredajnega zapisnika., kar pomeni po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Garancijski roki pričnejo teči od dneva izdaje uporabnega dovoljenja oz. opravljenega dokončnega internega tehničnega pregleda in so po tej pogodbi :

- 20 let za streho in fasado,

- 10 let za solidnost gradbe,

- 5 let za vsa ostala gradbena, obrtniška, instalacijska dela ter vgrajeno tehnično opremo

Solidnost gradbe po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, zlasti pa garancija 10 let za solidnost gradbe obsega vse nosilne dele, vključno s temelji in temeljnimi tlemi, vse montažne elemente, kot so stene in stropi, vse stavbno pohištvo, kot so npr. vrata in okna, skupaj z okovjem in tesnili. Solidnost gradbe pomeni tudi brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga naročnik vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.

Odzivni rok  izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo.

7.4 V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del ob upoštevanju rokov iz točke 7.3.

8.0	POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

8.1	Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil v skladu s terminskim planom in določili iz točke 2.0.

8.2	V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni, in sicer za vsak koledarski dan v višini 0,5 % (pet desetin odstotka), vendar skupno največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Pogodbena kazen se obračuna pri prvem plačilu, ki sledi njeni ugotovitvi.

8.3	Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

8.4 	Izvajalec prevzame odgovornost za morebitne poškodbe obstoječih komunalnih vodov ter vse druge stvari, ki niso v njegovi lasti in je obvezen za odpravo oz. povračilo nastale škode.

9.0   SPREJEM IN IZROČITEV DEL,  DOKONČEN OBRAČUN

9.1 Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so pogodbena dela končana. Naročnik in izvajalec sta se dolžna brez odlašanja lotiti sprejema in izročitve del ter dokončnega obračuna.

9.2 O sprejemu in izročitvi se sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti tele podatke:

- ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke,

- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,

- o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,

- ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov, dokazila o zanesljivosti objekta, projekta izvedenih del ter projekta obratovanja in vzdrževanja,

- datum zaključka del in datum sprejema in izročitve.

9.3 Zapisnik o sprejemu in izročitvi lahko sestavi tudi en sam pogodbenik brez drugega, če drugi pogodbenik neupravičeno odkloni sodelovanje v sprejemu in izročitvi, ali če se

neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri sprejemu in izročitvi. Takšen zapisnik se pošlje drugemu pogodbeniku. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s sprejemom in izročitvijo.

9.4 Če je v zapisniku o sprejemu in izročitvi obojestransko ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti.

Če izvajalec ne izvede del iz prejšnjega odstavka v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun.

9.5 Z dokončnim obračunom se razpravijo razmerja med pogodbeniki in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Dokončni obračun se opravi po uspešno opravljenem sprejemu in izročitvi del. Delo z dokončnim obračunom se začne takoj po uspešno opravljenem sprejemu in izročitvi, konča pa najkasneje v 60 dneh od dneva sprejema in izročitve.

9.6 Z dokončnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vštevši nepredvidena in poznejša dela, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi situacijami.

9.7 Dokončni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost izvedenih del po pogodbenih cenah,

- znesek razlike v ceni,

- znesek, izplačan po situacijah,

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna,

- znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti,

- podatek, ali je objekt dovršen v pogodbenem roku in če ni, koliko je bil rok prekoračen,

- podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva plačilo pogodbene kazni in povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske,

- skupen znesek cene izvedenih del,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov.

9.8 Končna situacija se izda, ko izvajalec odpravi pomanjkljivosti, ugotovljene ob sprejemu in izročitvi del ter po uspešno opravljenem internem kvalitativnem pregledu izvršenih del oziroma dokončnem  prevzemu del s strani naročnika ter pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Izvajalec mora ob izstavitvi končne situacije predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10 % od vrednosti končnega obračunskega zneska, veljavno še en dan po preteku garancijske dobe,  s katero jamči za izpolnjevanje obveznosti v času garancijske dobe.

10.0 GRADBENI ODPADKI

10.1 		Izvajalec mora zagotoviti shrambo in začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja (uporaba zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču …). Koncesionarju (zbiralcu odpadkov, kateri ima ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje) za zbiranje in predelavo le teh mora biti omogočen dostop do njih na način, ki mu bo omogočil neoviran prevzem in odvoz le-teh. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov koncesionarju. Izvajalec mora ob koncu gradnje predati naročniku vse evidenčne liste odpeljanih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo predmetno problematiko.

11.0 ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

11.1 	Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu na delovišču so obveznost izvajalca. Izvajalec izrecno soglaša, da prevzame nase tudi odgovornost za zdravje in varnost pri delu, ki je s predpisi naložena naročniku.

11.2 	Izvajalec bo na svoje stroške imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki na delovišču zagotavlja in usklajuje dosledno upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu delavcev, ki jih predpisi nalagajo delodajalcem.

11.3 	Izvajalec je dolžan upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in izdelati dopolnitev varnostnega načrta. V nasprotnem primeru vse posledice ravnanj oziroma opustitve ravnanj v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu na gradbišču, ki so v nasprotju z navodili odgovorne osebe za zdravje in varnost pri delu, bremenijo izključno izvajalca.

12.0	SPREMEMBE, RAZVEZE POGODBE

12.1	Če se pokaže potreba za spremembo pogodbe iz kakršnihkoli razlogov, morata izvajalec in  naročnik pisno ugotoviti razloge za nastale spremembe.

12.2	V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti ostalima strankama vso škodo, ki bi jima nastala zaradi razveze.

13.0	POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ………………………..

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je   ....................................................

Pooblaščeni Svetovalni inženir in nadzornik ……………………………….

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

Pogodbene stranke imajo pravico zamenjati s pogodbo navedene zastopnike oziroma predstavnike. O spremembi se morajo obvestiti.

14.0	REŠEVANJE SPOROV

Vse možne spore rešujejo pogodbene stranke sporazumno. Če sporazuma glede rešitve spora ne morejo doseči, se spor rešuje pred arbitražno komisijo Gospodarske zbornice Slovenije, po pravilih, ki veljajo za take primere oziroma ga rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju  naročnika.

15.0	VELJAVNOST POGODBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in ko izvajalec predloži naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz točke 7.1  te pogodbe.

Pogodba je sestavljena 4(štirih) enakih izvodov, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 2 (dva) izvoda.

Sestavni deli pogodbe so:

-	ponudbena dokumentacija izvajalca,

-	terminski in finančni plan,

- splošni in posebni pogoji pogodbe.

........................., dne…………………… 		Begunje, dne.

Izvajalec:						Naročnik :

PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE

Damijan Perne, dr. med., spec. psih.

DIREKTOR

## C. IZPOLNJEVANJE OBVEZNIH POGOJEV ZA UDELEŽBO - SPLOŠNO

(od C 00 do C 12)

### C 00.  POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

C 01.

Registracija ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa pri pristojnem registrskem organu.

Obrazec D 00.

C 02.

Izjava ponudnika, da ni bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja,

- goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v skladu z 2. odstavkom 42. člena ZJN-2,  predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj.

Obrazec D 00.

C 03.

Izjava ponudnika, da ni, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

Obrazec D 00.

C 04.

Izjava ponudnika, da izpolnjuje še sledeče pogoje:

- da ni v postopku oziroma zoper njega ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki jih v celoti izpolnjuje;

- da vse navedbe, ki jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa daje pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. institucijah;

- da v primeru tega javnega naročila ni, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodeloval z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z njim pri pripravi ponudbe;

- da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da nima tekočih dospelih neporavnanih obveznosti, ima izkazano boniteto poslovanja najmanj SB5 v zadnjem obdobju, za katerega AJPES vodi podatke pred dnem oddaje vloge in  je poravnal vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja (Opomba: Navedeno dokazuje s predložitvijo obrazca S.BON, ki mora odražati stanje zadnjega meseca pred rokom za predložitev vlog oziroma dokazilom poslovne banke o plačilni sposobnosti; dokazilo se mora nanašati na vse transakcijske račune ponudnika. V primeru, da ponudnik predloži dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti, mora predložiti dokazila vseh poslovnih bank, v katerih ima odprt transakcijski račun.)

Obrazec D 00. in S.BON ali Dokazilo banke o plačilni sposobnosti - predloži ponudnik.

C 05.

Izjava o nepovezanosti.

Izjemoma lahko na razpisu sodeluje tudi ponudnik, ki predloži soglasje ministra, pristojnega za finance, v skladu s 3. odst. 9. člena ZJN-2. Le-ta, izjave o nepovezanosti ne izpolni, priloži pa navedeno soglasje.

Obrazec D 00.

C 06.

Dokazila ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, kar dokazuje z naslednjim:

  - Seznam najvažnejših izvedenih gradenj (gradbenih, obrtniških, instalacijskih  del), obračunske bruto vrednosti nad 250.000 EUR, izvedenih na zahtevnih objektih zadnjih 5 (petih) letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb, z navedbo vrednosti pogodb, datumi sklenitev pogodb in navedbo investitorjev, ki morajo dokazilo v obliki POTRDILA žigosati in podpisati.

  - Seznam - navedbo tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila, z navedbo kvalifikacij vodstvenega osebja, ki morajo biti v skladu s predpisi o graditvi objektov in določil te razpisne dokumentacije.

Obrazec D 07  in njegove priloge:

Reference ponudnika oz. izvajalca v skupnem nastopu v zadnjih 5 (petih) letih

Potrdilo o referencah - naročnika kot investitorja

Reference odgovornega vodje vseh del v zadnjih 3 (treh) letih

Potrdilo o referencah - naročnika kot investitorja

C 07.

Izjava ponudnika da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Obrazec D 00.

C 08.

Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja.

Ponudnik mora predložiti:

1.	Bančno garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 10 % ponudbene vrednosti.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če  ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v  ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Bančna garancija mora biti predložena v originalu. Bančna garancija mora veljati do 15. 12. 2010.

2.	a) Izjavo banke, da bo ponudnik zagotavljal ustrezno obliko finančnega zavarovanja za čas trajanja pogodbe to je bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo posla (na razpisnem obrazcu).

Izbrani kandidat, ki bo uspel na razpisu bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe, najkasneje pa v 8. delovnih dneh po podpisu, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo posla v višini 10 % od končne pogodbene cene, ki jo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da predmet pogodbe ni dobavljen v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami,

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi napak  pri dobavi in montaži predmeta pogodbe,

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi ponudnikove zamude z dobavo za več kot 10 dni,

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi drugih razlogov, predvidenih v pogodbi.

Bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla mora veljati do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, najmanj pa za čas trajanja pogodbe.

b) Izjavo banke, da bo ponudnik zagotavljal ustrezno obliko finančnega zavarovanja za čas garancijske dobe, to je bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (na razpisnem obrazcu).

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora ob primopredaji naročniku izročiti bančno garancijo za zavarovanje garancijskih obveznosti v višini 10 % od končne pogodbene cene, veljavno še 30 dni po preteku garancijskega roka .

Naročnik lahko garancijo za zavarovanje garancijskih obveznosti unovči, če ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

Bančna garancija za izvajanje garancijskih obveznosti mora veljati od dneva primopredaje in še 30 dni po preteku garancije.

Obrazci D 02- D 05.

C 09.

Izjava ponudnika in zakonitih zastopnikov ponudnika za pridobitev osebnih podatkov, s katero pooblašča naročnika za pridobitev le teh.

Obrazec D 01.

C 10.

Zaveza ponudnika

Obrazec D 06.

Ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco; namesto dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki jih mora vsebovati ponudba. Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi sam. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Ponudnik lahko namesto lastnih izjav predloži ustrezna dokazila za izpolnjevanje sposobnosti.

C11.

Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati predračun v elektronski obliki (v Excelu) na CD-ju. Opis del se ne sme spreminjati, ponudnik pa mora k popisom del in materialov pripisati enotne cene, izvršiti seštevke ter rekapitulacije ponudbenega predračuna.

Dodatno ob CD-ju mora ponudnik priložiti k ponudbi tudi kompleten predračun, stiskan na format A4, kjer mora vse strani tudi parafirati in žigosati.

Ponudnik mora izpisati vse enotne cene za vse podane opise del in materialov. Cene za enoto ne smejo vsebovati davka na dodano vrednost (DDV), le-ta se ločeno prikaže le v rekapitulaciji predračuna in ponudbe.

Pri sestavi ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse vsebine, zajete z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, tako, da naročnik na ceno ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov, v enotnih cenah pa mora zajeti tudi vse pričakovane stroške:

- stroške pripravljalnih del, organizacije, ureditve in čuvanja gradbišča,

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo,

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno,

- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku,

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,

- stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredajo objekta,

- stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje; te obroke bo ponudnik zaračunal v pavšalu 1500 evrov, po končani gradnji,

- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,

- stroške v zvezi z odvozom in deponiranjem ruševin in odvečnega materiala skladno s Pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki na ustrezne deponije,

- stroške morebitnih potrebnih cestnih zapor; prestavitev obstoječih vodov komunalne insfrastrukture,

- stroške tehnične dokumentacije po 39. členu ZGO, razen izdelave PID, ki ga za račun izvajalca izdela projektant,

- morebitni ne našteti ostali stroški.

Ponudnik mora podati ponudbo na originalnih popisih.

## D. IZJAVE IN DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV ZA UDELEŽBO – OBRAZCI DOKAZIL IN IZJAV

(od D 00 do D 07)

### D 00.  TEMELJNA IZJAVA

Izjavljamo:

1)	da ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popravek in 39/09) hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja,

2)	da ponudnik kot pravna oseba ali njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi  goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da sami ali njihovi zakoniti zastopniki niso storili navedenih dejanj.

3)	da nismo v postopku oziroma zoper nas ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, in nismo opustili poslovne dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju,

4)	da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež oziroma določbami države naročnika,

5)	da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

6)	da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila, ki jih v celoti izpolnjujemo,

7)	da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah,

8)	da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. izvajalci v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe,

9)	da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila,

10) da nismo, na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

11) da smo finančno in poslovno sposobni, kar pomeni, da nimamo tekočih dospelih neporavnanih obveznosti, imamo izkazano boniteto poslovanja najmanj SB5 v zadnjem obdobju, za katerega AJPES vodi podatke pred dnem oddaje vloge in  smo poravnali vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite:

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko _______________, matična številka __________________ oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka ____________________.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

#### D 01.a      IZJAVA (pooblastilo) ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

#### - ZA FIZIČNE OSEBE

(obrazec se lahko kopira)

Spodaj podpisani _________________________________________________, zakoniti zastopnik ponudnika _______________________________________________ pooblaščam naročnika ............................................................................., da lahko za namene javnega razpisa ........................................................................., pridobi moje osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: 	__________________________________________________

DATUM ROJSTVA:	 ________________________________________

KRAJ ROJSTVA: 	___________________________________________

OBČINA ROJSTVA: 	_________________________________________

DRŽAVA ROJSTVA: 	_________________________________________

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka) 	__________________________________

- (poštna številka in pošta) 	________________________________

DRŽAVLJANSTVO: 	_________________________________________

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: 	________________________

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

#### D 01.b      POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

#### – ZA PRAVNE OSEBE

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika .............................................................................., da lahko za namene javnega razpisa ......................................................................................... za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polno ime podjetja: ___________________________________________________________

Sedež podjetja: ______________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _______________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ________________________________________

Matična številka podjetja: ______________________________________________________

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### D 02. IZJAVA BANKE O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA KAKOVOSTNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL V POGODBENEM ROKU IN BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izjavljamo, da bomo za pravočasno in kakovostno izvedbo posla ter za odpravo napak v garancijskem roku in za izpolnitev pogodbenih obveznosti,  ponudniku____________________________________________________________, če bo izbran za izvedbo javnega naročila, izdali bančni garanciji, vsako v višini 10 % pogodbene obveznosti in sicer v roku določenem s to razpisno dokumentacijo oziroma pogodbo in skladno z obrazci bančnih garancij iz te razpisne dokumentacije.

To izjavo izdajamo za  razpis:

- "Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo parkirišča, odstranitev obzidja in novogradnja le - tega",

| Kraj in datum: | Žig in podpis banke: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### D 03. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(Ponudniku v skladu z navodilom v drugem odstavku A 00 .Posebno opozorilo tega obrazca ni potrebno izpolniti)

Naziv banke : .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec        Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

Garancija št. .......................

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil Republike Slovenije, štev. ..............., z dne ................., štev. objave ..............., za izvedbo naročila ..........................

za potrebe naročnika ......................., je ponudnik …………………………………. dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku garancijo v višini  najmanj 10% ponudbene vrednosti, kar znaša ______________________ EUR.

Banka (zavarovalnica) se zavezuje, da bo plačala naročniku navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času veljavnosti, navedeni v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ali ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu z

določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitve garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar najkasneje do 15. 12. 2010.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 15. 12. 2010, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika.

Banka (žig in podpis)

### D 04. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA KVALITETNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO DEL V POGODBENEM ROKU

(Ponudniku v skladu z navodilom v drugem odstavku A 00. Posebno opozorilo tega obrazca ni potrebno izpolniti)

Naziv banke: .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec    Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem

Garancija št. .......................

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...........), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ................................................................................ in ..................................................................

(naziv izvajalca) za izvedbo ..............................................................  (predmet pogodbe) v vrednosti ................................................, je izvajalec ………………………………….. dolžan opraviti naslednje storitve (dela):

1. ........................................

2. ........................................

v skupni pogodbeni vrednosti .......................................... EUR, z besedo .............................................,

v roku ………….. (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca ………………………………… se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10 % pogodbene vrednosti oz. ………………… EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka (zavarovalnica) sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka (žig in podpis)

### D 05. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

(Ponudniku v skladu z navodilom v drugem odstavku A 00. Posebno opozorilo tega obrazca ni potrebno izpolniti)

Naziv banke: .......................................

Kraj in datum: .....................................

Upravičenec: .......................................

Garancija št. .......................

V skladu s pogodbo…………………………………………….…………………….. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...........), sklenjeno med naročnikom (naziv naročnika) .......................................... ..........................................

in izvajalcem (naziv izvajalca)..............................................................................................................

je izvajalec dolžan izvesti gradnjo v obsegu in pogoji iz prej omenjene pogodbe v vrednosti ...................................... EUR,  (z besedo:………………………………………………………….).

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) izplačali 10 % pogodben vrednosti oz. ………………… EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. ……../……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ............................. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika.

Banka (žig in podpis)

### D 06.     ZAVEZA PONUDNIKA

PONUDNIK (naziv in sedež)

______________________________________________________________________

podajamo izjavo o naslednji zavezi za primer dodelitve javnega naročila:

- zaveza izvajalca del, kot prevzemnika javnih naročil, za odstop svojih terjatev do naročnikov v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,

- zaveza izvajalca del, uporabljati za poplačevanje obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem enake roke plačil kot so določeni v pogodbi z naročnikom za oddano naročilo izvajalcu,

- zaveza izvajalca priznati in obračunati ter plačati dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve oziroma za dobavljeno blago,

- zaveza izvajalca, da naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- zaveza izvajalca del, da pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobi pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma predmetne izjave, ki ne sme biti (knjigovodski izkaz) starejši od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. V primeru, da ponudnik ne bo predložil zahtevane  izjave oziroma izjava ne bo izkazovala, da ima poravnane zgoraj naštete  obveznosti, bo spoznan za  nesposobnega in bo njegova ponudba zavrnjena.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### D 07.   DOKAZILA PONUDNIKA, DA RAZPOLAGA Z ZADOSTNIMI TEHNIČNIMI ZMOGLJIVOSTMI

1.Ponudnik mora izpolniti priloženi seznam najvažnejših zaključenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del  v zadnjih treh  letih, z navedbo vrste del, vrednosti pogodb in navedbo naročnikov.

V seznamu morata biti navedena vsaj dva v zadnjih treh  letih  zaključena gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za objekta visokih gradenj v vrednosti najmanj 250.000 EUR bruto za posamezen projekt.

2. Ponudnik mora izpolniti priloženi seznam najvažnejših referenc predvidenega odgovornega vodje vseh del za vsaj dva v zadnjih treh letih zaključena gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za objekta visokih gradenj v vrednosti najmanj 250.000 EUR bruto za posamezen projekt.

3. Seznam - navedba tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila, z navedbo kvalifikacij vodstvenega osebja (ime/priimek, strokovna izobrazba, strokovni izpit/leto, delovne izkušnje):

- Odgovorni vodja vseh del (vodja gradbišča): ______________________________

_______________________________________________________________________

- Odgovorni vodja del za gradbena dela: ___________________________________

________________________________________________________________________

- Odgovorni vodja del za strojno inštalacijska dela: ___________________________

________________________________________________________________________

- Odgovorni vodja del za elektro inštalacijska dela: ___________________________

________________________________________________________________________

Posamezni odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje gradnje zahtevnega objekta, to je pogoje iz 2. odstavka 77. člena Zakona o graditvi objektov. Kot dokazilo mora ponudnik priložiti veljavno odločbo, da je kot pooblaščeni inženir vpisan v register Inženirske zbornice Slovenije. Če je odgovorni vodja del tuji državljan, upošteva pri vpisu v Inženirsko zbornico Slovenije postopek, naveden v 126. členu Zakona o graditvi objektov. K obrazcu pa mora biti priložen tudi poslovni življenjepis, iz katerega bo razvidna njegova usposobljenost ter splošne reference za odgovorno vodenje.

V primeru sklenitve pogodbe, bo isti odgovorni vodja naloge tudi imenovan v pogodbi z naročnikom.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

### D 08. REFERENCE PONUDNIKA oz. IZVAJALCA V SKUPNEM NASTOPU V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

PONUDNIK oz. IZVAJALEC  (v primeru skupne ponudbe):

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Obrazcu morajo biti priložena potrdila o referenčni izvedbi za vsak objekt posebej, sicer reference ne bodo priznane. Potrdilo mora originalno potrditi naročnik kot investitor.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

(po potrebi fotokopiraj razpisni obrazec)

#### D 08A. POTRDILO O REFERENCAH – NAROČNIKA KOT INVESTITORJA

Naročnik kot končni investitor

___________________________________________________________________________,

potrjuje, da je z izvajalcem

___________________________________________________________________________

sklenil pogodbo za gradnjo objekta

___________________________________________________________________________ (naziv-opis objekta),

Na navedenem objektu je izvajalec opravljal sledeča dela:

___________________________________________________________________________

v skupni vrednost teh del ____________________  EUR (z DDV), ki so bila končana leta

_____________

Potrjujemo, da so bila zgoraj navedena dela izvedena kvalitetno.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

_________________________________________________,

tel.:  ____________________, fax: ____________________.

Datum:						Žig in podpis zakonitega zastopnika:

_________						_____________________________

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika

(po potrebi fotokopiraj razpisni obrazec)

### D 09. REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE VSEH DEL V ZADNJIH 5 (petih) LETIH

Za odgovornega vodjo vseh del na projektu bo imenovan

________________________________________________________________________________________

(ime, priimek in izobrazbo strokovnjaka, ki bo odgovorno vodil izvedbo naročila)

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrednost del (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

Obrazcu morajo biti priložena potrdila o referenčni izvedbi za vsak objekt posebej, sicer reference ne bodo priznane. Potrdilo mora originalno potrditi naročnik kot investitor.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

(po potrebi fotokopiraj razpisni obrazec)

#### D 09A POTRDILO O REFERENCAH – NAROČNIKA KOT INVESTITORJA

Naročnik (naziv in sedež)__________________________________________________________,

potrjuje, da je bil pri gradnji objekta

_______________________________________________________________ (naziv-opis objekta),

odgovorni vodja vseh del

___________________________________________________________________________

(ime in priimek)

Dela na objektu so bila opravljena v skupni vrednost teh del ____________________  EUR (z DDV), ki so bila končana leta _____________ .

Potrjujemo, da so bila zgoraj navedena dela izvedena kvalitetno.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

_________________________________________________,

tel.:  ____________________, fax: ____________________.

| Kraj in datum: | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

Opomba:

Veljavno je samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika

## E. POSEBNI  DEL

## RAZPISNE  DOKUMENTACIJE ZA

## ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

E 01.	Tehnične zahteve predmeta javnega naročila

E 01/1	Rekapitulacija ponudbene cene (glej Mapo II)

E 01/2	Popisi gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter vgrajene instalacijske opreme (glej Mapo II)

E 01/3	Terminski načrt

E 01/4	Načrt predvidenih plačil

E 01/5	Načrti (glej mapo III - priloga razpisni dokumentaciji)

E 02.	Kalkulativne osnove in struktura cene

E 03. 	Posebne zahteve naročnika

### E 01.	TEHNIČNE ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

V obrazec E 01/1  "Rekapitulacija ponudbene cene" je dolžan ponudnik vpisati seštevke cen posameznih skupin del iz popisov (brez DDV). V obrazec "Skupna rekapitulacija" je dolžan ponudnik vpisati končne cene za posamezne vrste del  z vsemi upoštevanimi popusti. Obrazec E 02/1  "Rekapitulacija ponudbene cene" je dolžan ponudnik izpolniti zgolj v pisni obliki na predloženih obrazcih.

V obrazec E 01/2 "Predračunski popisi z rekapitulacijo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del " razpisne dokumentacije Mapa 2 je dolžan ponudnik vpisati ponudbene cene. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen izvirnik prejetega obrazca popisov opreme (na papirju) in izpolnjen v elektronski obliki (CD).

Izpolnjevanje popisov s količinami:

Izvirnik popisov (na papirju kot tudi v elektronski obliki) je ponudnik dolžan izpolniti na sledeč način:

- za vsako  pozicijo v popisih izpolni stolpca Cena/enoto in Cena skupaj

-	za vsako skupino del Cena skupaj

- za vsako vrsto del  SKUPAJ

Vse cene v popisu del so brez DDV.

V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev  za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v obrazcih podatke o proizvodu navesti v stolpcih Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.

PRILOGA

# MAPA II

### E01/1 REKAPITULACIJA PONUDBENE CENE

|  | Vrednost v EUR |  |
| --- | --- | --- |
| A. GRADBENA DELA |  |  |
| Pripravljalna in zaključna dela |  |  |
| Zemeljska dela |  |  |
| Betonska dela |  |  |
| Zidarska dela |  |  |
| Tesarska dela |  |  |
| Fasaderska dela |  |  |
| Rušitvena dela |  |  |
| Zunanja ureditev |  |  |
| B. OBRTNIŠKA DELA |  |  |
| Tesarska dela |  |  |
| Krovska dela |  |  |
| Kleparska dela |  |  |
| Ključavničarska dela |  |  |
| Kamnoseška dela |  |  |
| Razna dela |  |  |
| C. KANALIZACIJA |  |  |
| Preddela |  |  |
| Zemeljska dela |  |  |
| Kanalizacija |  |  |
| Ostalo |  |  |
| Odvodnavanje |  |  |
| D. ELEKTROINSTALACIJE |  |  |
| Skupna vrednost po predračunu (brez DDV): |  |  |
| - popust …. % |  |  |
| Skupna ponudbena vrednost s popustom (brez DDV): |  |  |
| + DDV 20 % |  |  |
| PONUDBENA CENA (z DDV): |  |  |

### E 01/2 POPIS GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INSTALACIJSKIH DEL TER
            VGRAJENE INSTALACIJSKE OPREME

SPLOŠNE OPOMBE:

Popis gradbeno-obrtniških del je le sestavni del projekta in ne nadomešča ostalih delov projekta. Ponudnik oz. izvajalec je pri pripravi ponudbe in pri izvajanju dolžan upoštevati tudi vse načrte vključno s tehničnim poročilom!

V enotnih cenah je potrebno upoštevati vse konkretne okoliščine za delo na obravnavani lokaciji…

Vse morebitne oteževalne okoliščine za izvedbo je ponudnik - izvajalec dolžan predvideti in jih upoštevati v enotnih cenah!

Za pripravo ponudbe in obračuna se uporabljajo GNG gradbene norme (gippos).

Vsi ponudniki so dolžni v enotnih cenah upoštevati vse stroške za kompletno izdelavo posamezne postavke! To je predvsem:

- material za izdelavo pri vseh postavkah (razen v primeru, ko je pri

posamezni postavki izrecno navedeno: ˝brez dobave materiala˝!)

- stroški dela

- amortizacijo in druge stroške v zvezi z osnovnimi sredstvi

- splošne stroški:

Med splošne stroške spada:

- režija gradbišča in

- vsa pripravljalna in zaključna dela, ki niso v popisu posebej specificirana!!

V skladu z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskih predpisov je izvajalec na gradbišču dolžan voditi gradbeni dnevnik! Za obračun del je izvajalec del dolžan voditi knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo), v skladu z napredovanjem del, razen v primeru, ko bi bil v  pogodbi izrecno dogovorjeno, da se obračun izvrši po sistemu ˝ključ v roke˝ !

POPIS JE NA SPLETNI STRANI WWW.PB-BEGUNJE.SI NA VOLJO TUDI V XLS OBLIKI!

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA:

|  | opis | enota |  |  | količina |  | cena/enoto | vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. GRADBENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ki se posebej obračunajo |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Čiščenje terena pred pričetkom del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v naravi obstoječi teren predstavlja pretežno ravninsko parcelo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v minimalnem naklonu, ki pretežno ni vzdrževana in je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | večidel zaraščena z grmičevjem (bezeg in podobno). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na parceli so tudi manjše količine kamenja - ruševin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun v pavšalnem znesku po ogledu površine! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ponudbenem predračunu upoštevati =2.000,00-€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 02. | Zakoličba objekta opravljena s strani pooblaščenega geodeta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi objekta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvajalec zakoličbe je v okviru storitve dolžan izvesti vse |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predpisane postopke vključno z obvestilom občini |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o datumu zakoličbe,… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kpl |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 03. | Drugi stroški priprave gradbišča, ki presegajo običajne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stroške organizacije gradbišča (na primer: gradbiščni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | priključek elektrike in vode, gradbiščna tabla,…… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izvedba dostopne ceste,...). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Te stroške je pred podpisom pogodbe točno definirati |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in jih mora pred podpisom gradbene pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potrditi investitor ali njegov nadzornik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena-obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ponudbenem predračunu upoštevati =500,00-€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
| 04. | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena-obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ponudbenem predračunu upoštevati =3.600,00-€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
| 05. | Izdelava načrta PID |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena-obračun po dejanskih stroških! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ponudbenem predračunu upoštevati =3.000,00-€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Pripravljalna dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za zemeljska dela: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izkop za temelje in gradbeno jamo mora pred izvedbo temeljev pregledati |  |  |  |  |  |  |  |
|  | geotehnik, ki bo kontroliral tudi doseženo zbitost tal pod podl. betonom ! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V primeru odstopanj od predpostavk v projektu je potrebno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obvestiti odgovornega projektanta statike ! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrecno je določeno, da se ves obračun zemeljskih del v tem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | popisu računajo količine v ˝raščenem stanju˝ za izkope in odvoze, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oziroma v utrjenem stanju za nasipe in zasipe!! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Morebitne faktorje razrahljanja mora ponudnik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevati v enotnih cenah! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izdelovalcu popisa gradbeno-obrtniških del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | geotehnično poročilo ni bilo na voljo, zato so |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kategorije tal ocenjene! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V popisu je upoštevano, da izkopani material ni primeren |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za izvedbo zasipa med temelji in je le ta v celotni višini temeljev |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predviden z novim tamponskim materialom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V kolikor se pri izkopu gradbene jame izkaže, da je izkopani |  |  |  |  |  |  |  |
|  | material primeren za vgradnjo, kar mora z vpisom v gradbeni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dnevnik potrditi geomehanik, je potrebno predračunske količine |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ustrezno korigirati |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pred izvedbo zemeljskih del, je izvajalec od investitorja - upravljavca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dolžan pridobiti vse podatke o poteku instalacij, kanalizacije in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predvideno za rušenje, ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mimoidočih! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pred izvedbo zemeljskih del je potrebno izvesti čiščenje terena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (glej pripravljalna in zaključna dela) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in porušiti nejkaj obstoječih objektov in del ograjnega zidu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (glej ruširtvena dela). |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Strojni izkop humusa in vrhnjega sloja zemljine I. in II. kat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z odrivom (transportom) v gradbiščno deponijo za uporabo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ob izvedbi zunanje ureditve oz. direktnim nakladanjem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v debelini ca 20-30 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 900,00 |  |  |  |
| 02. | Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini III. kat z odrivom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (transportom) v gradbiščno deponijo za uporabo ob izvedbi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zunanje ureditve oziroma nakladanje na kamion |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 1.400,00 |  |  |  |
| 03. | Strojni izkop gradbene jame zemljini IV.-V. kat z odrivom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (transportom) v gradbiščno deponijo za uporabo ob izvedbi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zunanje ureditve oziroma nakladanje na kamion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Ker kategorija tal ni znana, podati ceno, tudi če je količina 0,00!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
| 04. | Kombinirani strojni in ročni izkop za pasovne temelje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v zemlji III. kategorije (ca 90% strojno in 10 % ročno) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z nalaganjem na kamion za odvoz, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ki je upoštevan v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (izkop za temelj novega ograjnega zidu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 120,00 |  |  |  |
| 05. | Planiranje dna izkopa pasovnih in točkovnih temeljev |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z natančnostjo +- 3 cm, utrjevanje dna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dno gradbene jame za temelj novega ograjnega zidu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |  |
| 06. | Kombinirani strojni in ročni izkop za pasovne temelje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v zemlji III. kategorije (ca 90% strojno in 10 % ročno) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z nalaganjem na kamion za odvoz, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ki je upoštevan v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (izkop za temelj novih oz. obnovljenih portalov - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sekundarni in tercialni vhod proti parternemu parku ter za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | točkovne temelje parkomata in avtomatskih zapornic, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ter pasovni ˝robnik-klop˝ , stopnice in točkovni temelji montažne klopi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |  |
| 07. | Planiranje dna izkopa pasovnih in točkovnih temeljev |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z natančnostjo +- 3 cm, utrjevanje dna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dno gradbene jame za temelj novih oz. obnovljenih portalov - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sekundarni in tercialni vhod proti parternemu parku ter za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | točkovne temelje parkomata in avtomatskih zapornic, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ter pasovni ˝robnik-klop˝ , stopnice in točkovni temelji montažne klopi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |  |
| 08. | Odvoz odvečnega izkopa v stalno deponijo na razdaljo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do 3 km; nakladanje upoštevano ob izkopu; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun v m3 raščenega terena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (faktor razsipa mora ponudnik upoštevati v enotni ceni!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ves humus pa pusti na parceli za potrebe zunanje ureditve |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 1.420,00 |  |  |  |
| 09. | Nabava, dobava in izvedba gramoznega nasipa pod utrjenimi površinami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do kote podložnega betona oz finega planuma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z drobljencem (gramoz stena), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strojno komprimiranje v plasteh po 20-25 cm! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skupna debelina tampona 45 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gramozni nasip je potrebno uvaljati - zbiti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do modula Ms>100,0 Mpa pod povoznimi površinami oz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do modula Ms>60,0 Mpa pod ostalimi površinami |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 1.700,00 |  |  |  |
| 10. | Eventualno črpanje vode ob izvedbi gradbenih del, obračun po |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dejanskih urah uporabe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ur |  | 1,00 |  |  |  |
|  | ZEMELJSKA DELA ZA POTREBE ELEKTROINSTALACIJ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kombinirani izkop jarkov za elektoinstalacije oz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instalacijsko kanalizacijo v zemlji III. kategoriji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (raščenem terenu oz. tamponskem nasutju) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z odmetom na rob oziroma nakladanjem na kamion |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 68,00 |  |  |  |
| 12. | Zasip z izkopanim materialom po položitvi instalacijske kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oz. elektroinstalacij |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 68,00 |  |  |  |
|  | Zemeljska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. BETONSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za betonska dela: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse na mestu betonirane arm.bet. prekladne konstrukcije (plošče in nosilci) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | morajo biti ustrezno nadvišane v kolikor je to zahtevano s statičnim izračunom! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pri polaganju armature je potrebno upoštevati min odmike – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaščitne plasti betona po EC 2! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za arm.bet. konstrukcije je izvajalec dolžan izdelati projekt betona |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s programom zagotovitve kakovosti za betonska dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (proizvodnja, dodatki, vgrajevanje, kontrolne preiskave, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transport, nega in zaščita betona v skladu z veljavnimi standardi (napr.: SIST EN 206-1)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Upoštevati je potrebno podatke o kvaliteti betona v načrtu gradbenih konstrukcij! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betonsko-teracerski izdelki, ki se betonirajo na mestu so upoštevani |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pri betonskih in tesarskih delih (opaž). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izdelava, dobava in montaža montažnih teracerskih izdelkov, pa je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevana pri obrtniških delih - razna dela! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Točna receptura za beton ˝betonsko-cementninarskih˝ izdelkov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je podana v tehničnem poročilu in detajlih krajinske |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arhitekture, v osnovi pa bo to betonska mešanica iz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | klasičnega sivega cementa s Hotiškimi prodniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | granulacije 0/36 mm (s povečanim deležem večjih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frakcij), da se doseže izgled konglomerata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidne ploskve so grobo brušene |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Betoniranje podložnega betona pod temelji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in točkovnimi temelji v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 12/15 in deb.5 - 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (pasovni temelj novega ograjnega zidu, sekundarni in tercialni vhod, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | točkovni temelji avtomatskih zapornic in parkomata, s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | topnice, ˝robnik-klop˝ in točkovni temelji montažne klopi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 16,00 |  |  |  |
| 02. | Betoniranje podložnega betona pod tlaki v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 12/15 in deb.10 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (kamniti tlak, stopnice) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 6,10 |  |  |  |
| 03. | Betoniranje temeljev in nastavkov v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 25/30 (MB 30), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije velikega preseka nad 0,30 m3/m1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasovni temelj in nastavek novega ograjnega zidu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in pasovni temelj pod sekundarnim in tercialnim vhodom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 65,00 |  |  |  |
| 04. | Betoniranje pasovnih in točkovnih temeljev in čašastih temeljev v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 25/30 (MB 30), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije velikega preseka nad 0,30 m3/m1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Točkovni temelji avtomatskih zapornic in parkomata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ter čašasti temelji montažne klopi in portalov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sekundarnega in tercialnega portala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 16,00 |  |  |  |
| 05. | Betoniranje armiranobetonskih ˝klopi-robnikov˝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v C 30/37, beton visokovreden, vremensko odporen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in po posebni recepturi za kasnejšo površinsko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | teracersko-cementninarsko obdelavo, ki je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevana v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije velikega prereza nad 0,30 m3/m1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | beton viden (ravna - lomljena klop-robnik) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |  |
| 06. | Betoniranje armiranobetonskih ˝klopi-robnikov˝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v C 30/37, beton visokovreden, vremensko odporen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in po posebni recepturi za kasnejšo površinsko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | teracersko-cementninarsko obdelavo, ki je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevana v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije velikega prereza nad 0,30 m3/m1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | beton viden (ločna-okrogla klop-robnik) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |  |
| 07. | Betoniranje armiranobetonskih stopnic in stranic stopnic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v C 30/37, beton visokovreden, vremensko odporen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in po posebni recepturi za kasnejšo površinsko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | teracersko-cementninarsko obdelavo, ki je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevana v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije srednjega prereza 0,12 do 0,20 m3/m1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | beton viden |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |  |
| 08. | Betoniranje a.b. konstrukcij (talna plošča pod kamnitimi tlaki) v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C 25/30 (MB 30), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije srednjega prereza 0,12 do 0,30 m3/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | črpni beton strojno vgrajevanje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 61,00 |  |  |  |
| 09. | Dobava in polaganje srednje zahteve armature RA 400/500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do fi 12 mm - ocena, točna količina po armaturnih načrtih |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg |  | 6.400,00 |  |  |  |
| 10. | Dobava in polaganje srednje zahteve armature RA 400/500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nad fi 14 mm - ocena, točna količina po armaturnih načrtih |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |  |
| 11. | Dobava in polaganje tipskih armaturnih rebrastih mrež MAR 500/560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ocena, točna količina po armaturnih načrtih |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kg |  | 7.050,00 |  |  |  |
| 12. | Površinska obdelava ˝terac betonov˝ izdelanih na mestu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grobo brušenje, do izgleda konglomerata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po opisu v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ravne površine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |  |
| 13. | Površinska obdelava ˝terac betonov˝ izdelanih na mestu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grobo brušenje, do izgleda konglomerata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po opisu v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ločne površine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |  |
|  | Betonska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za zidarska dela: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pri ceni vseh zidarskih del je potrebno v skladu z veljavnimi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | normami v gradbeništvu upoštevati tudi vse potrebne notranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transporte, postavitev, odstranitev in čiščenje lahkih pomičnih delovnih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odrov višine do 2,00 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzidava oken in vrat. Okna in zunanja vrata so postavljena in montirana |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v zidne odprtine s strani dobavitelja stavbnega pohištva, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | enako so s strani dobavitelja suhomontažno vgrajena tudi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | notranja vrata (˝na pur pen˝). Vsled naštetega se vzidava oken |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vrat dodatno ne zaračunava in v popisu zidarskih del ni zajeta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obdelati je le zunanje in notranje špalete, kar pa se |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračunava v skladu z normami za omete (GNG 3.600) |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Zidarsko krpanje zaključkov obstoječega kamnitega zidu na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mestu izvedbe novega uvoza na parkirišče |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z oplemeniteno cementno malto (napr.: Kamneol) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Površinsko stičenje reg (fugiranje) z oplemeniteno cementno malto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevano v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |
| 02. | Zidanje zidov iz delno obbdelanega lomljenca brez dobave |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kana - uporabi se začasno deponirano kamenje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pripravljeno pri rušitvi obstoječega kamnitega zidu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidanje na dve lici, z oplemeniteno cementno malto (napr.: Kamneol) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V sredici beton, armatura upoštevana pri betonskih delih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Površinsko stičenje reg (fugiranje) z oplemeniteno cementno malto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevano v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 53,00 |  |  |  |
| 03. | Dobava materiala in zidanje zidov iz delno obbdelanega lomljenca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidanje na dve lici, z oplemeniteno cementno malto (napr.: Kamneol) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V sredici beton, armatura upoštevana pri betonskih delih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Površinsko stičenje reg (fugiranje) z oplemeniteno cementno malto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevano v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 57,00 |  |  |  |
| 04. | Površinsko stičenje (fugiranje) zidov iz delno obbdelanega lomljenca |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z oplemeniteno cementno malto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblikovanje reg (fug) skladno s projektom oz. navodili |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektanta in konservatorja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 560,00 |  |  |  |
| 05. | Razna gradbena dela, pomoč obrtnikom, drobne vzidave |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in nepredvidena dela. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vpisanih v gradbeni dnevnik in potrjenih s strani nadzornika! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podati ceno za režijske ure! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KV |  | 150,00 |  |  |  |
|  |  |  | PK |  | 150,00 |  |  |  |
|  |  |  | Zidarska dela skupaj: |  |  |  |  |  |
|  | IV. TESARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za tesarska dela: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V enotnih cenah tesarskih del je zajeti vsa pomožna dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po gradbenih normah GNG, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pri opažih za vidni beton pa tudi vse potrebne kotne letvice! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi vse potrebne postopke in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dela povezana z nadvišanjem opaža za tiste konstrukcije, za katere je |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v projektu gradbenih konstrukcij tako nadvišanje predpisano! |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Enostranski ravni opaž podložnega betona temeljev viš. do 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 290,00 |  |  |  |
| 02. | Enostranski ločni opaž podložnega betona temeljev viš. do 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 90,00 |  |  |  |
| 03. | Dvostranski opaž ravnih pasovnih temeljev in temeljnih nastavkov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in točkovnih temeljev |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 336,00 |  |  |  |
| 04. | Opaž čaš v točkovnih čašastih temeljih za stebriče klopi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čaša rahlo konična in dim ca 20 x 50 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 13,00 |  |  |  |
| 05. | Opaž čaš v točkovnih čašastih temeljih za portalne stebre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čaša rahlo konična in dim ca 50 x 50 x 40 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 4,00 |  |  |  |
| 06. | Enostranski opaž roba plošče - obroba plošče |  |  |  |  |  |  |  |
|  | višine do 20 cm - ravni del |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 70,00 |  |  |  |
| 07. | Enostranski ločni oz. okrogli opaž |  |  |  |  |  |  |  |
|  | roba plošče (obroba) viš. do 20 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 32,00 |  |  |  |
| 08. | Dvostranski opaž sten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opaž z opažnimi ploščami - vidni beton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ravna robnik-klopstene |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |  |
| 09. | Dvostranski opaž sten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opaž z opažnimi ploščami - vidni beton |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ločni robnik-klop |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 23,00 |  |  |  |
| 10. | Opaž stopnic in čelnic stopnic, ter stranskih stenic stopnic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izdelava po detajlih v načrtu krajinske arhitekture PZI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opaž za vidni beton! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |  |
| 11. | Opaž manjših prebojev v temeljih in temeljnih nastavkih za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacijo in instalacijo do svetle velikosti preboja 30 x 30 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 5,00 |  |  |  |
| 12. | Opaž manjših prebojev v ploščah za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizacijo in instalacijo do svetle velikosti preboja 30 x 30 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ocena |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 10,00 |  |  |  |
| 13. | Montaža in po končanih delih demontaža ter pripadajoča |  |  |  |  |  |  |  |
|  | amortizacija fasadnega in lovilnega odra iz kovinskih cevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ali ustreznega drugega primernega sistema gradbenega fasadnega odra) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | viš. do 10,00 m z vso potrebno zaščito, ozemljitvijo in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vsemi predpisanimi ukrepi za varno delo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: Ker je opis za način obračuna v gradbenih normah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nekoliko skromen in dopušča možnost različnega tolmačenja |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je za obračun po tem popisu izrecno dogovorjeno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za obračun se upošteva višina od tal do višine 1,00 m nad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zadnjim podom odra, za horizontalno mero pa se upošteva |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dolžina odra po celotnem zunanjem obodu (v vogalih v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obeh smereh do zunanjega roba), kar je potrebno upoštevati v enotni ceni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (fasadni uder za sanacijo fasade svinjakov) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 90,00 |  |  |  |
|  | Tesarska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna kanalizacija bo obdelana v posebnem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elaboratu, katerega sestavni del bo tudi detajlni popis s |  |  |  |  |  |  |  |
|  | projektantskim predračunom. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. FASADERSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za fasaderska dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun pri odprtinah vršiti po normah za omete |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oziroma fasaderska dela (GNG 5.000 točka 8) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za celotno sestavo fasade, zato pa izvajalec ni upravičen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do doplačila za termoizolacijo špalet! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V primeru izvedbe masivnih (kamnitih) okenskih okvirjev |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in posledično izvedbi fasade brez obdelave špalet |  |  |  |  |  |  |  |
|  | se taka okenska odprtina odbija v celoti! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fasadni odri, potrebni za izdelavo fasade so |  |  |  |  |  |  |  |
|  | navedeni pri v tesarskih delih. |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Kompletna sanacije fasade obstoječih svinjakov po naslednjem opisu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - odbijanje obstoječega nekvalitetnega ometa (ca 30% celotne površine) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pranje celotne površine fasade z vodo pod reguliranim pritiskom (do 200 barov) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - grobo in fino krpanje ometa s sanacijskim ometom (ca 30% celotne površine) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - mineralni obrizg celotne površine fasade v enotni barvi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |
|  | Fasaderska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI. RUŠITVENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za rušitvena dela: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ceni vseh rušitvenih del je treba upoštevati vse ukrepe za varno delo, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaščito gradbišča in komunikacij, vse transporte, nalaganje in odvoz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materiala v stalno deponijo na razdaljo do 10,00 km ter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | plačilo vseh dajatev v zvezi s stalim deponiranjem (komunalna taksa)! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Odvoz odpadkov se torej posebej ne zaračunava!!!) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pred izvedbo rušitvenih del, je izvajalec od investitorja - upravljalca stavbe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dolžan pridobiti vse podatke o poteku instalacij, kanalizacije in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predvideno za rušenje, ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mimoidočih! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošni opis za rušenje obstoječih objektov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kombinirani ročno in strojno (bagrsko) rušenje obstoječih objektov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s prebiranjem materiala, nakladanjem ruševin na kamion in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odvozom v stalno komunalno deponijo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rušenje skupaj s temelji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceno podati kot fiksen znesek na podlagi ogleda |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dejanskega stanja na objektu, ki je predmet rušenja. |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Rušenje obstoječega betonskega gnojišča |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 8,00 x 8,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega talnno ploščo in obodne stene višine ca 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vse konstrukcije debeline ca 20 cm in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predvidoma nearmirane ali minimalno armirane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 02. | Rušenje obstoječega betonskega gnojišča |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 4,50 x 8,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega talnno ploščo in obodne stene višine ca 1,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vse konstrukcije debeline ca 20 cm in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predvidoma nearmirane ali minimalno armirane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 03. | Rušenje obstoječe tlakovane betonske potke |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 45,0 x 0,90 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega talnno ploščo - pohodne plošče debeline ca 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predvidoma nearmirane ali minimalno armirane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 04. | Rušenje obstoječe lesene lope |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 5,0 x 4,10 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega pritličje in streho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temelji so točkovni, minimalni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna konstrukcijam je lesena, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deloma ima objekt obodne stene sestavljene iz lesenih desk, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | streha klasična, kritina na letvah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 05. | Rušenje obstoječe lesene lope |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 18,0 x 4,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega pritličje in streho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temelji so točkovni, minimalni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna konstrukcijam je lesena, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deloma ima objekt obodne stene sestavljene iz lesenih desk, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | streha klasična, kritina na letvah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 06. | Rušenje obstoječe zidane lope za delovne stroje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 4,50 x 8,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega pritličje in streho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temelji so pasovni, minimalni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stene so zidane z opeko NF debeline 25 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | streha klasična, kritina na letvah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 07. | Rušenje obstoječe zidane ˝svinjske kuhinje˝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 2,0 x 2,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega pritličje in streho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temelji so pasovni, minimalni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obodne stene so zidane - opečne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | streha klasična, kritina na letvah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 08. | Rušenje obstoječega lesenega nadstreška |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 8,0 x 4,0 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt obsega pritličje in streho |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Temelji so točkovni, minimalni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna konstrukcijam je lesena, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deloma ima objekt obodne stene sestavljene iz lesenih desk, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | streha klasična, kritina na letvah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 09. | Rušenje obstoječih samostojnih AB ograjnih stebričev |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 0,20 x 0,20 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | višine ca 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 2,00 |  |  |  |
| 10. | Rušenje obstoječe AB kinete ob zidu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tlorisnih dimenzij: ca 0,40 x 16,40 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | globine ca 0,30 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl.. |  | 1,00 |  |  |  |
| 11. | Rušenje obstoječe žično - mrežne ograje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sestavljene iz AB stebričev dim ca16 x 16 cm višine ca 1,80 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stebriči postavljeni minimalne točkovne temelje v razmaku ca 4,00m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pri tleh po celotni dolžini med stebrički AB lamela preseka ca 10x30 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 43,00 |  |  |  |
| 12. | Kombinirano ročno in strojno (kompresorsko oz. z udarnimi kladivi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rušenje obstoječega kamnitega zidu vključno z zidanim temeljem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ki je predvidoma minimalen) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presek zidu (skupaj s temeljem) je ca 0,50 x 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | torej skupaj ca 1,00 m3/m1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rušenje po naslednjem postopku in obsegu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - rušenje zidu s prebiranjem kamenja in začasnim deponiranjem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za ponovno vgranjo v nov (prestavljen) zid |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - odvoz nekvalitetnega materiala na stalno deponijo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 59,00 |  |  |  |
| 13. | Zarisovaje in strojno rezanje asfaltnega tlaka v deb. cca 10 cm na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | predvidenem mestu izvedbe izkopa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 50,00 |  |  |  |
| 14. | Rušenje poškodovanega asfalta v deb. cca 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z direktnim nalaganjem ruševin in odvozom v stalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deponijo po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |  |
| 15. | Rušenje cestnih robnikov ob obstoječih asfaltnih površinah, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z direktnim nalaganjem ruševin in odvozom v stalno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | deponijo po splošnem opisu za rušitvena dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 10,00 |  |  |  |
| 16. | Razna nepredvidena rušitvena dela, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po dejanskih stroških po predhodnem naročilu in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odobritvi nadzornega organa! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podati ceno za režijske ure! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PK ur |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | KV ur |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Rušitvena dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII. ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grobo planiranje terena in tamponska nasutja so |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevana pri zemeljskih delih. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pri izvedbi zatravitve in zasaditve je izrecno potrebno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevati pogoje navedene v tehničnem poročilu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Dobava in polaganje betonskih "vrtnih" robnikov 5 x 25 x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 cm, izkop, betonska posteljica, polaganje, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obbetoniranje, stičenje - ravni del |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 225,00 |  |  |  |
| 02. | Dobava in polaganje betonskih "vrtnih" robnikov 5 x 25 x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 cm, izkop, betonska posteljica, polaganje, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obbetoniranje, stičenje -ločni del |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 3,10 |  |  |  |
| 03. | Dobava in polaganje kovinskih ALU robnikov višine 15cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po detajlu v načrtu krajinske arhitekture med trato in pesek |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 30,00 |  |  |  |
| 04. | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15 x 25 x 100 cm, izkop, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betonska posteljica, polaganje, obbetoniranje, stičenje - ravni del |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 335,00 |  |  |  |
| 05. | Dobava in polaganje cestnih robnikov 15 x 25 x 25 cm, izkop, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betonska posteljica, polaganje, obbetoniranje, stičenje - radialni, ločni deli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 40,00 |  |  |  |
| 06. | Dobava in polaganje ene vrste granitnih kock dim 10 x 10 x 10 cm, izkop, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betonska posteljica, polaganje, obbetoniranje, stičenje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 400,00 |  |  |  |
| 07. | Planiranje gramoznega tampona pred izvedbo podložnega |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betona z natančnostjo + - 2 cm in komprimiranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 280,00 |  |  |  |
| 08. | Betoniranje podložnega betona pod granitnimi kockami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v C 16/20 (MB 20) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in deb.15 cm, minimalna armatura mreža Q226 (=5 kg/m2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavo, dobavo in vgradnjo navedene armature |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevati v enotni ceni postavke! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |  |
| 09. | Nabava, dobava in polaganje granitnih kock dim 10x10x10 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | polaganje v svež podložni beton, ki je upoštevan v posebni postavki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stičenje s cementno malto |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10. | Fino planiranje gramoznega tampona pred izvedbo filca pod |  |  |  |  |  |  |  |
|  | peščenimi površinami z natančnostjo + - 1 cm in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komprimiranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 426,00 |  |  |  |
| 11. | Dobava in vgradnja ločilnega sloja med tamponom in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | finalnim nasutjem peska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | iz geotekstila - filca (200g/m2) Preklopi 15 cm!! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 440,00 |  |  |  |
| 12. | Izvedba peščenih pohodnih površin ob objektu (P6) na prehodno pripravljen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | filc na utrjenem nasutju, kar je upoštevano v posebnih postavkah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dobava in razstiranje prodca, frakcije 2-32 mm v debelini 8 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dobava in razstiranje prodca, frakcije 2-8 mm (Hotiški prod) v debelini 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 426,00 |  |  |  |
| 13. | Izvedba peščenih površin v okrogli klopi (P7) na prehodno pripravljen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | filc na utrjenem nasutju, kar je upoštevano v posebnih postavkah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - dobava in razstiranje prodca, frakcije 2-8 mm (Hotiški prod) v debelini 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |  |
| 14. | Planiranje in uvaljanje planuma pod asfaltiranimi površinami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z natančnostjo +- 1 cm pred polaganjem asfalta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 2.441,00 |  |  |  |
| 15. | Polaganje doslojnega ˝asfalta˝ v sestavi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bituminizirani drobir BD22 deb.: 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bituminizirani beton BB8 deb.: 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 1.886,00 |  |  |  |
| 16. | Polaganje doslojnega ˝barvnega asfalta˝ v sestavi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bituminizirani drobir BD22 deb.: 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - bituminizirani beton BB8 deb.: 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v barvi in po recepturi v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (sintetični brezbarvni bitumen kot vezivo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in hotiški prod 2-8mm kot agregat) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 555,00 |  |  |  |
| 17. | Zarisovanje talne prometne signalizacije (usmerjevalnih puščic in stop črte) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | standardne velikosti za parkirišča |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po načrtu prometne ureditve |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 11,00 |  |  |  |
| 18. | Zarisovanje talne prometne signalizacije (parkirišče za invelide) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | standardne velikosti za parkirišča |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po načrtu prometne ureditve |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 5,00 |  |  |  |
| 19. | Kompletna izdelava in montaža - postavitev klopi za počitek |  |  |  |  |  |  |  |
|  | brez naslanjala - dolžina klopi ca 2,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sestavljenih iz kovinske pocinkane podkonstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in obloge iz lesenih macesnovih letvic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V enotni ceni upoštevati kompetno izdelavo vseh del |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za izdelavo po detajlu v detajlu v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 1,00 |  |  |  |
| 20. | Nabava, dobava in montaža prometnih znakov po načrtu prometne ureditve |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vsa dela potrebna za kompletno izvedbo postavke |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vključno z izkopom, zasipom in betoniranjem ustreznega temelja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 7,00 |  |  |  |
| 21. | Dovoz zemljine iz začasne deponije oddaljene do 500 m1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nakladanje in sejanje na deponiji, kipanje na parceli, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | razstiranje v debelini 20 cm, grobo planiranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za trato in gredice s praprotjo |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  | 200,00 |  |  |  |
| 22. | Ureditev zelenic: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - fino planiranje humusa deponiranega ob izkopu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sejanega in pripeljanega z začasne deponije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zasejanje kvalitetne travne (trata) mešanice 35g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (specifikacija travne mešanice po podatkih v načrtu krajinske arhitekture) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - uvaljanje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prva košnja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 817,00 |  |  |  |
|  | ZASADITVE |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Nabava dobava in zasaditev dreves in grmovnic |  |  |  |  |  |  |  |
|  | različnih rastlinskih vrst, po posebni specifikaciji in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po detajlnem opisu v načrtu zunanje ureditve |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DREVESA |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Acer pseudoplatanus |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drevoredno drevo, krošnja na višini min. 2,0 m, min. 3x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presajan, s koreninsko balo, obseg debla min. 10/12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cm, višina sadike min. 3,0 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 29,00 |  |  |  |
| 23.2 | Betula utilis 'Doorenbos' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drevoredno drevo, krošnja na višini min. 2,0 m, min. 3x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presajan, s koreninsko balo, obseg debla min. 10/12 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | višina sadike min. 3,0 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 6,00 |  |  |  |
| 23.3 | Prunus serrulata 'Kanzan' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drevoredno drevo, krošnja na višini min. 2,0 m, min. 3x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | presajan, s koreninsko balo, obseg debla min. 10/12 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | višina sadike min. 3,0 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 4,00 |  |  |  |
|  | GRMOVNICE, PRAPROTI IN POPENJALKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4 | Carpinus betulus - gaber 3 sadike/tm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min. 3x presajana, v loncu, višine 40-50 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 138,00 |  |  |  |
| 23.5 | Rhododendron hy. 'Cunningsham White |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min. 3x presajana, v loncu, višine 50-60 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 5,00 |  |  |  |
| 23.6 | Rhododendron 'Schneebukett' |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min. 3x presajana, v loncu, višine 50-60 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 4,00 |  |  |  |
| 23.7 | Matteucia struthiopters 4sadike/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dobava v lončku sajenje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 170,00 |  |  |  |
| 23.8 | Pharthenocissus tricuspidat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dobava v lončku sajenje odganjki min. 50 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 64,00 |  |  |  |
| 24. | Razna nepredvidena dela v zvezi z zunanjo ureditvijo, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun po dejanskih stroških |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vpisanih v gradbeni dnevnik in potrjenih s strani nadzornika! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podati ceno za režijske ure! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KV |  | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  | PK |  | 50,00 |  |  |  |
|  | Zunanja ureditev skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. TESARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Izdelava lesene slepe podkonstrukcije nadstreška (na |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obstoječem in novem kamnitem zidu) podkonstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sestavljena iz smrekovih moralov dim 5/8 cm kritina ter |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokrivanje s klasičnimi macesnovimi skodlami |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vse kompletno! |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izdelava po detajlih v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m1 |  | 122,00 |  |  |  |
|  | Tesarska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. KROVSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Rezerviran znesek za pregled in krpanje strehe na ˝svinjakih˝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ponudbenem predračunu upoštevati =300,-€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Krovska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. KLEPARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Rezerviran znesek za pregled in popravilo kleparskih izdelkov strehe na ˝svinjakih˝ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V ponudbenem predračunu upoštevati =300,-€ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Kleparska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Splošne opombe za ključavničarska dela: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uporabljeni materiali: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ves vgrajeni material mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zakonom o standardizaciji. Jeklo za nosilne konstrukcije je kval. S235 JR po |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SIST EN10025 (oz. St37-2 po DIN17100). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodajni material mora biti v kvaliteti: za elektrode EVB 50, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za varilno žico: VAC s CO2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vsi jekleni elementi morajo biti očiščeni s peskanjem (Sa 2,5), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | protikorozijsko zaščiteni in končno barvani v barvi (RAL) po izbiri arhitekta. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij mora biti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izvedena v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse nejasnosti in spremembe je potrebno reševati v |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dogovoru z odgovornim projektantom! |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Dvokrilna zunanja kovinska vrata za osebni prehod dim.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ca 2500 x 2000 mm enostavnejše izvedbe iz standardnih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jeklenih profilov, ročno odpiranje |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izdelek je komplertno vroče cinkan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in finalno prašno barvan v barvi po izbiri projektanta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 1,00 |  |  |  |
|  | Ključavničarska dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V. KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Dobava in polaganje plošč naravnega kamna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | debeline 2-4 cm kamen, različnih dimenzij, polaganje po detajlu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (glej list št. 9 načrta krajinske arhitekture), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip Luserna GRIGIO, Marvingrad d.o.o. ali enakovredno |  |  |  |  |  |  |  |
|  | polaganje v polimerno cementno malto namenjeno za lepljenje kamna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | skupaj z izvedbo vseh zaključkov in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (izdelava podložne AB plošče upoštevana pri gradbenih delih) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  | 40,15 |  |  |  |
|  | Kamnoseška dela skupaj: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI. RAZNA DELA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEMENTNINARSKI - TERACERSKI IZDELKI |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Točna receptura za beton ˝betonsko-cementninarskih˝ izdelkov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je podana v tehničnem poročilu in detajlih krajinske |  |  |  |  |  |  |  |
|  | arhitekture, v osnovi pa bo to betonska mešanica iz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | klasičnega sivega cementa s Hotiškimi prodniki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | granulacije 0/36 mm (s povečanim deležem večjih |  |  |  |  |  |  |  |
|  | frakcij), da se doseže izgled konglomerata. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vidne ploskve so grobo brušene |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Izdelava, dobava in montaža kompletnega cementninarskega izdelka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klop oblike krožnega odseka notranjega premera 13,72 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sestavljene iz 13 kosov stebričkov iz teraco betona |  |  |  |  |  |  |  |
|  | preseka ca16 x 45 x 70 cm z utori za elektroinstalacije |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in sedalnega dela sestavljenega iz ločnih segmentov preseka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ca 45 x 16 cm z utorom za elektroinstalacije oz. led trakasto svetilko |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armiranje po armaturnem načrtu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna izdelava po detajlih v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: pasovni temelj in čašasti temelji za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stebriče upoštevani pri gradbenih delih |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
| 02. | Izdelava, dobava in montaža kompletnega cementninarskega izdelka |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stoplane klade dimenzij 33 x 100 x 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polaganje v podložni beton . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletna izdelava po detajlih v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: pasovni temelj in čašasti temelji za |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stebriče upoštevani pri gradbenih delih |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 19,00 |  |  |  |
| 03. | Izdelava, dobava in montaža kompletnega |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cementninarskega izdelka -vratnega portala - stebra iz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betona odpornega na vremenske vplive, receptura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za betonsko mešanico po posebnem navodilu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | površina naj bi izgledala kot konglomerat) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzja stebra ca 50 x 50 400 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblikovanje po detajlih v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armiranje po načrtu gradbenih konstrukcij |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Površinska obdelava: brušeno in peskano |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vgradnja na terenu v AB čase temeljev, ki so |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevane v drugih postavkah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V enotni ceni upoštevati ves potreben opaž, vsa dela in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transporte za kompletno izdelavo po zgornjem opisu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ter tudi vgradnjo (brez dobave) nasadil za kovinska vrata |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po navodilih izdelovalca vrat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nasadila dobavi izdelovalec kovinskih vrat in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | so upoštevana v enotnem strošku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kovinskih vrat pri ključavničarskih delih |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 2,00 |  |  |  |
| 04. | Izdelava, dobava in montaža kompletnega |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cementninarskega izdelka -vratnega portala - stebra iz |  |  |  |  |  |  |  |
|  | betona odpornega na vremenske vplive, receptura |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za betonsko mešanico po posebnem navodilu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | površina je bi izgledala kot tuf) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzja stebra ca 40 x 40 350 cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oblikovanje po detajlih v načrtu krajinske arhitekture |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armiranje po načrtu gradbenih konstrukcij |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Površinska obdelava: brušeno in peskano |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vgradnja na terenu v AB čase temeljev, ki so |  |  |  |  |  |  |  |
|  | upoštevane v drugih postavkah |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V enotni ceni upoštevati ves potreben opaž, vsa dela in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | transporte za kompletno izdelavo po zgornjem opisu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 2,00 |  |  |  |
|  | RAZNO |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. | Izdelava, dobava in montaža tipskega koša za odpadke |  |  |  |  |  |  |  |
|  | po izbiri krajinskega arhitekta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kos |  | 4,00 |  |  |  |
| 06. | Dobava in montaža sistema za kontrolo dovoza in odvoza |  |  |  |  |  |  |  |
|  | in ev. obračun parkiranja za obiskovalce sestavljen iz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vhodni steber opremljen z domofonom, bralcem kartic, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2X el.mag. detektor za varovanje in zaznavanje Vozil, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | termo tiskalnik, Lcd 20x4, inox ohišje 148x35x35cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izhodni steber opremljen z domofonom, bralcem kartic, 2x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el.mag. detektor za varovanje in zaznavanje vozil, bar kode |  |  |  |  |  |  |  |
|  | skener Lcd 20x4, inox ohišje 148x35x35cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapornica, Verg 24V, Kpl.drog do 3m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapornica, Verg 24V, Kpl.drog do 3m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Detektor kovin |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Blagajna je opremljena z 17' monitorjem, tipkovnico miško, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | blagajno, termo tiskalnikom, pred naložen operacijski |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistem, program SIGEST-ACCESS za vodenje parkirnega |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistema, bralec kartic, ter bralec parkirnih listkov. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vse kompletno dobava in montaža sistema po zgornjem opisu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ali primerljivo po predhodni odobritvi naročnika. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izdelava temeljev in ostala gradbena dela so |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opisana in ovrednotena pri gradbenih delih! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kpl |  | 1,00 |  |  |  |
| 07. | Razna manjša in nepredvidena obrtniška dela |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obračun po dejanskih stroških po predhodnem naročilu in |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odobritvi nadzornega organa. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navesti ceno režijskih ur! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PK ur |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | KV ur |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  | Razna dela skupaj: |  |  |  |  |  |

KANALIZACIJA:

| Šifra |  | Opis dela | Kolicina | Enota | cena/enoto | Znesek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | GEODETSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Zakoličba kanalizacije po točkah. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,0 | točk |  |  |  |
| 1.1 |  | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 1. |  | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | IZKOPI, ZASIPI |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Široki izkop zemljine III. kategorije in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 3,0m za kanalizacijo. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 201,7 | m3 |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55,3 | m3 |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 146,4 | m3 |  |  |  |
|  |  | Opomba: zasip je upoštevan do spodnjega ustroja zunanje ureditve! |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | PLANUM DNA JARKA |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 177,2 | m2 |  |  |  |
| 2.2 |  | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC cevi. Beton trdote C16/20. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44,2 | m3 |  |  |  |
| 2.3 |  | OBBETONIRANJE KANALIZACIJE - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 3. |  | KANALIZACIJA |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE, LO |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,50 m na kanalu iz PVC cevi s PE muldo in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4,00 | kos |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Izdelava ponikovalnic iz betonskih cevi in vgradnjo pokrova LTz fi 600mm, 250kN z vsemi pomožnimi deli ( izvedba globokega izkopa, izvedba obsipa s prodnim amaterialom…), skladno z detajlom |  |  |  |  |  |
|  |  | fi 100cm, gl. 2.20 m |  | kos |  |  |  |
|  |  | fi 100cm, gl. 3.20 m | 4,00 | kos |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Dobava in montaža tipskega lovilca olj REGENERACIJA tip AQUAREG S 80 bp 8 S-I-P z integriranim by pass-om, kompletno LTŽ pokrovI fi 600 mm, 400 kN in razbremenilno ploščo, ter dodatnim izkopom in zasipom |  |  |  |  |  |
|  |  | LO, min. 80 l/s | 1,00 | kos |  |  |  |
| 3.1 |  | JAŠKI, PESKOLOVI, PONIKOVALNICE in LO- SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | CEVI |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Nabava, dobava in polaganje zunanjih PVC kanalizacijskih cevi, polno obbetoniranih z betonom C 16/20, stiki tesnjeni z gumi tesnili. |  |  |  |  |  |
|  |  | PVC 160 | 114,10 | m1 |  |  |  |
|  |  | PVC 200 | 30,00 | m1 |  |  |  |
|  |  | PVC 250 | 55,00 | m1 |  |  |  |
| 3.2.2 |  | Nabava, dobava in polaganje BC perforiranih cevi za izvedbo kontradrenaže, vgrajene po detajlu. |  |  |  |  |  |
|  |  | BC 40cm | 24,00 | m1 |  |  |  |
| 3.2 |  | CEVI, IZTOKI - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 3. |  | KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 4. |  | OSTALO: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 212,20 | m1 |  |  |  |
| 4.2 |  | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 212,20 | m1 |  |  |  |
| 4.3 |  | Opravljanje nadzora geomehanika pri izkopu gradbene jame z vpisovanjem ugotovitev in rešitev v gradbeni dnevnik (Ocena stroškov) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 | kos |  |  |  |
| 4. |  | OSTALO - SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| 5. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | LINJSKE KANALETE IN POŽIRALNIKI |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Nabava, dobava in vgraditev linijske kanalete DN 100, park 100 KS, parkiriščna izvedba, oznaka 100 z vtočno režo razreda nosilnosti D 400 (400 kN). V ceni je upoštevan prigrajen peskolov in čistilni pokrov. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,60 | m1 |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Nabava, dobava in vgraditev linijske kanalete DN 100, standard, oznaka 100 z LTŽ rešetko razreda nosilnosti D 400 (400 kN).V ceni je upoštevan prigrajen peskolov pri vsaki linijski rešetki posebej. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,00 | m1 |  |  |  |
|  |  |  |  | m1 |  |  |  |
|  |  | skupaj | 3,00 | m1 |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Nabava, dobava in vgraditev linijske kanalete DN 150, park 150 KS, parkiriščna izvedba, oznaka 150 z vtočno režo razreda nosilnosti D 400 (400 kN). V ceni je upoštevan prigrajen peskolov in čistilni pokrov. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,00 | m1 |  |  |  |
|  |  |  | 13,40 | m1 |  |  |  |
|  |  | skupaj | 0,00 | m1 |  |  |  |
| 5.1.4 |  | Nabava, dobava in vgraditev linijske kanalete DN 100, standard, oznaka 100 z LTŽ rešetko razreda nosilnosti D 400 (400 kN) na uvozno/izvozni rampi in prehodu iz parkirišča na njegovem jugozahodnem delu.V ceni je upoštevan prigrajen peskolov pri vsaki linijski rešetki posebej. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6,50 | m1 |  |  |  |
|  |  |  | 4,00 | m1 |  |  |  |
|  |  | skupaj | 10,50 | m1 |  |  |  |
| 5.1.5 |  | Izdelava cestnega požiralnika iz betonske cevi fi 450 mm (vtok pod robnik). Globina 1,5 m. Izdelava po detajlu skupaj s priključkom iz PVC cevi. Glej detajle kanalizacije. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11,00 | kos |  |  |  |
| 5.1 |  | LINIJSKE KANALETE IN POŽIRALNIKI- SKUPAJ |  |  |  |  |  |

ELKTRO INŠTALACIJE:

| Zap.št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena/enoto | Vrenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRESTAVITEV NN VODA |  |  |  |  |
| 1 | Dobava in postavitev kotnega droga K11 - 11m, kompet z izdelavo temelja skladno s projektnimi pogoji. | kpl | 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| 2 | Demontaža obstoječega droga in odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Prestavitev obstoječega NN zračnega voda na nov drog, komplet z drobnim in veznim materialom | kpl | 3 | 100,00 | 300,00 |
| 4 | Meritve kablov in ozemljitev, komplet z izdelavo poročila | kpl | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | Nadzor distribucije pri polaganju kablov in prevzem kablov | kpl | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Izvedba vseh potrebnih obvestil o prekinjeni dobavi električne energije uporabnikom | kpl | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 8 | Nepredvidena dela (križanja,…) | kpl | 1 | 50,00 | 50,00 |
|  | SKUPAJ PRESTAVITEV NN VODA: |  |  |  | 2.800,00 |
| B | KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Izsekavanje zidu za izvedbo nove cevne povezave do omarice R-PARK | kpl | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Montaža cevi, 6x fi 90 mm cevi pod omarico, brez zidarskih del | m | 12 | 10,00 | 120,00 |
| 3 | Trda zaščitna plastična cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno pritrditvijo, brez zasipanja - fi 50 / STIGMAFLEX EL | m | 465 | 5,40 | 2.511,00 |
| 4 | Trda zaščitna plastična cev položena v predhodno pripravljen teren, z ustrezno pritrditvijo, brez zasipanja - fi 110 / STIGMAFLEX EL | m | 122 | 13,10 | 1.598,20 |
| 5 | Opozorilni plastični trak širine 110mm z napisom ENERGETSKI KABEL, položen v jarek cca. 20 cm pod vrhom jarka | m | 368 | 0,31 | 114,08 |
| 6 | Valjanec FeZn 25x4mm, za povezavo drogov svetilk ter bankomata ter parkirnih zapornic | m | 368 | 1,50 | 552,00 |
| 7 | Izvedba spojev s kovniskimi masami (svetilke, pokrovi jaškov, ograje,…) | kos | 40 | 5,00 | 200,00 |
| 8 | Izdelava jaška iz betonske cevi fi 100cm, komplet z vrhnjo ploščo in votlim RF pokrovom. Jašek se obbetonira. | kos | 4 | 200,00 | 800,00 |
|  | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA: |  |  |  | 5.995,28 |
| C | STIKALNI BLOK R-PARK |  |  |  |  |
| 1 | Podometna plastična omarica s ključem, IP-55, dimenzij (800x600x200mm), izdelana iz UV stabilizirane umetne mase, komplet z vrati, podometno vgradnjo in vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Glavno stikalo 40A/400V/50Hz, za vgradnjo na letev | kos | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | FID stikalo za pulzirajoče tokove 40A/30mA/400V/50Hz, za vgradnjo na letev | kos | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 4 | Prenapetostna zaščita B-karakteristike | kos | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 5 | Varovalčni ločilnik, 3 polni, komplet z varovalkami 40A | kos | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 6 | Inštalacijski odklopnik, 6-A, C-karakteristike | kos | 14 | 15,00 | 210,00 |
| 7 | Inštalacijski odklopnik, 10-A, C-karakteristike | kos | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 8 | Inštalacijski odklopnik, 16-A, C-karakteristike | kos | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 9 | Kompaktni motorski zaganjalnik PKZMO-6+NHI2-11S-PKZM0 | kos | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 10 | Kompaktni motorski zaganjalnik PKZMO-16+NHI2-11S-PKZM0 | kos | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 11 | Močnostni kontaktor, štiripolni, 400V/20A/50Hz, komplet z podnožjem za vgradnjo na letev | kos | 8 | 30,00 | 240,00 |
| 12 | Krmilno stikalo za vgradnjo na letev, 1-0-2/10A/230V/50Hz | kos | 8 | 15,00 | 120,00 |
| 13 | Elektronsko zatemnilno stikalo, komplet z zunanjim senzorjem - SCHRACK ali enakovredno | kpl | 1 | 70,00 | 70,00 |
| 14 | Krmilnik MOELLER easy 618-AC, komplet | kos | 1 | 150,00 | 150,00 |
| 15 | Programiranje krmilnika in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 50,00 | 50,00 |
|  | SKUPAJ R-PARK: |  |  |  | 1.665,00 |
| D | SVETILKE |  |  |  |  |
| 1 | BEGA 8142 2XHIT/HST-DE 70W-IP65, dvojna kandelaberska svetilka, prahotesna, grafitno črna, asimetrična | kpl | 4 | 1.281,00 | 5.124,00 |
| 2 | HIT-DE 70W- sijalka | kos | 4 | 32,00 | 128,00 |
| 3 | BEGA 834 – kandelaber za vkop, svetle višine 6m, skupne dolžine: 7m prašno barvan v barvi svetilke | kos | 4 | 1.185,00 | 4.740,00 |
| 4 | BEGA 629-priključna sponka z dvema varovalkama | kos | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 5 | BEGA 8141 HIT/HST-DE 70W-IP65, kandelaberska svetilka, prahotesna, grafitno črna, asimetrična | kpl | 2 | 692,00 | 1.384,00 |
| 6 | HIT-DE 70W- sijalka | kos | 2 | 32,00 | 64,00 |
| 7 | BEGA 834 – kandelaber za vkop | kos | 2 | 1.185,00 | 2.370,00 |
| 8 | BEGA 623-priključna sponka z varovalko | kos | 2 | 57,00 | 114,00 |
| 9 | BEGA 7081 HIT-CE 70W – IP65, kandelaberska svetilka, prahotesna, asimetrična elipsoidna razpršitev svetlobe, grafitno črna | kpl | 1 | 692,00 | 692,00 |
| 10 | HIT-CE 70W-sijalka | kos | 1 | 32,00 | 32,00 |
| 11 | BEGA 834 – kandelaber za vkop | kos | 1 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 12 | BEGA 623-priključna sponka z varovalko | kos | 1 | 57,00 | 57,00 |
| 13 | BEGA 8645 HIT-CE 35W – IP65, svetlobni stebriček, grafitno črn | kpl | 7 | 739,00 | 5.173,00 |
| 14 | HIT-CE 35W-sijalka | kos | 7 | 32,00 | 224,00 |
| 15 | BEGA 895-dodatno sidro, po potrebi | kos | 7 | 49,00 | 343,00 |
| 16 | BEGA 2098 TC-S 5W – IP65, vgradna orientacijska svetilka, grafitno črna | kpl | 4 | 125,00 | 500,00 |
| 17 | TC-S 5W-varčna sijalka | kos | 4 | 2,80 | 11,20 |
| 18 | BEGA 421-dodatno vgradno ohišje - po potrebi | kos | 4 | 40,00 | 160,00 |
| 19 | LED TRAK 12V/DC, toplo bele barve, 60led/m, 5W/m, IP-68, komplet z montažnim priborom, dolžine 7.5m | kpl | 4 | 263,00 | 1.052,00 |
| 20 | Napajalnik 150W/230V/12V/IP-66, komplet z montažnim priborom za zunanjo montažo | kos | 1 | 110,00 | 110,00 |
| 21 | DEKORATIVNI REFLEKTOR, komplet z žarnico, AR133500 NINA G12 HQI-T 1X35W | kos | 1 | 252,00 | 252,00 |
| 22 | Dodatni pribor za vgradnjo barvnih filtrov na reflektor, komplet z barvnim filtrom rdeče barve AR10 PALPEBRA NINA + AR52.7 FILTRO DICROICO ROSSO X PETRA | kos | 1 | 157,00 | 157,00 |
|  | SKUPAJ SVETILKE: |  |  |  | 24.152,20 |
| E | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  |  |
| 1 | Nabava in polaganje kabla različnih tipov in dimenzij, pretežno uvlečen v kabelsko kanalizacijo |  |  |  |  |
|  | Kabel NYY-J 3x1,5mm2 | m | 1100 | 1,30 | 1.430,00 |
|  | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 170 | 1,47 | 249,90 |
| 2 | Instalacijska plastična cev, oziroma ustrezen miniaturni instalacijski kanal, položen nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 30 | 2,50 | 75,00 |
| 3 | Instalacijska plastična gibljiva, negorljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z dozami in pritrdilnim materialom, raznih dimenzij | m | 30 | 2,00 | 60,00 |
| 4 | IR senzor 230V/10A/IP-65/360°, z vgrajenima potenciometroma za nastavljanje parametrov za vklopni interval, za zunanjo montažo, komplet z pritrdilno konzolo in montažnim proborom | kos | 2 | 80,00 | 160,00 |
| 5 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi raznih dimenzij |  |  |  |  |
|  | P/F-Y 10 (HO7V-U) | m | 30 | 1,20 | 36,00 |
|  | P/F-Y 50 (HO7V-U) | m | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 6 | Postavitev in priklop svetilk z drogom na predhodno pripravljen temelj, komplet z uvodom kablov v svetilko | kpl | 7 | 50,00 | 350,00 |
| 7 | Postavitev in priklop manjših svetilk na predhodno pripravljen temelj, komplet z uvodom kablov v svetilko | kpl | 16 | 10,00 | 160,00 |
| 8 | Povezava tokokrogov na elektro omarico | kpl | 20 | 4,80 | 96,00 |
| 9 | Preizkus delovanja svetilk in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 120,00 | 120,00 |
|  | SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL: |  |  |  | 2.545,90 |
| F | OSTALO |  |  |  |  |
| 1 | Izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | Meritev kvalitete ozemljila in ustreznosti električnih parametrov inštalacije. | kpl | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | Drobni material in nepredvidena dela | % | 5 |  | 1.857,92 |
|  | SKUPAJ OSTALO: |  |  |  | 2.407,92 |
|  | VSE SKUPAJ : |  |  |  | 39.566,30 |
|  | OPOMBA! |  |  |  |  |
|  | Gradbena dela (izkopi za kable in temelji za svetilk, ter zasutja) niso predmet tega načrta! |  |  |  |  |
|  | informacija gradbenemu popisovalcu |  |  |  |  |
|  | Jarek širine cca 0,4m, globine 0,8m - 105m |  |  |  |  |
|  | jarek širine cca 0,2m, globine 0,8m - 189m |  |  |  |  |
|  | jarek za izvedbo kabelskega jaška (cev fi 100cm), komplet z obbetoniranjem - 4x |  |  |  |  |

### E 01/3	TERMINSKI NAČRT IZVEDBE S PRIKAZOM ROKA

Ponudnik je dolžan izdelati in priložiti ponudbi za tem listom terminski načrt izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Terminski načrt je potrebno izdelati datumsko in v obliki Gantovega diagrama.

### E 01/4	NAČRT PREDVIDENIH PLAČIL

Ponudnik je dolžan izdelati in priložiti ponudbi za tem listom plan predvidenih plačil – skladno s predvidenim načinom plačila iz vzorca pogodbe.

# MAPA III

(glej priloge k razpisni dokumentaciji)

## E 01.5	NAČRTI

Načrte (PZI) lahko zainteresirani ponudniki dvignejo v elektronski obliki (na CD) na sedežu Psihiatrične bolnišnice Begunje ob predložitvi potrdila o plačilu 30 EUR na račun Psihiatrične bolnišnice Begunje odprt pri UJP Kranj št. 01100-6030278767 s pripisom »parkirišče«.

## E 03.	KALKULATIVNE OSNOVE IN STRUKTURA CENE

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo ponudnik ponudil neobičajno nizke cene, bo naročnik od ponudnika zahteval podrobno pisno obrazložitev vseh postavk ponudbe vključno s strukturo ponudbene cene. V primeru, da nizka cena ne bo ustrezno pojasnjena, bo to lahko razlog, da bo  naročnik ponudbo zavrnil.

Ponudnik je dolžan izdelati in predložiti ponudbi za tem listom kalkulativne osnove na podlagi  katerih je izdelal ponudbo.

## E 04.	POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1.	Izbrani ponudnik mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov, ki neposredno mejijo na območje gradnje ter po opravljenih delih vzpostaviti prejšnje stanje, kar pomeni, da je dolžan prostore očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. Prav tako mora po končanju del na lastne stroške vzpostaviti prvotno stanje na delih stavbišč in zemljišč, na katerih bo imel svoje deponije oziroma bo te površine uporabil za namen izvedbe pogodbenih obveznosti.

2.	Izbrani ponudnik mora:

-	izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča,

-	prijaviti gradbišče inšpekciji za delo in  obvestiti inšpektorat za delo o pričetku del,

-	izdelati z varnostnim načrtom skladen načrt ureditve gradbišča,

-	urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,

-	upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

-	upoštevati navodila in zahteve Strokovnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.

-	voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, v skladu s splošnimi pogoji pogodbe

-	izdelati dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelati PID in POV  in zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešen tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.

3.	Izročitev in prevzem izvršenih pogodbenih del  (v nadaljevanju »primopredaja«) se opravi na podlagi uspešno opravljenega tehničnega pregleda in izdanega uporabnega dovoljenja oz. uspešno opravljenega internega tehničnega prevzema, odprave morebitnih pomanjkljivosti po zapisniku o kvalitativnem pregledu izvedenih del, ugotovljenih ne glede na tehnični pregled in uporabno dovoljenje ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin.

V primeru, da Upravna enota ne izda uporabnega dovoljenja iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, se primopredaja opravi pred izdajo uporabnega dovoljenja, vendar le ob izpolnjevanju vseh določil, navedenih v vzorcu pogodbe v točki 2.3.  Primopredajo bodo pogodbene stranke opravile v roku največ sedem dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju (oziroma po prejemu pisnega obvestila s strani izvajalca, da je odpravil vse pomanjkljivosti iz zapisnika o tehničnem pregledu objekta, ki jih je povzročil izvajalec)  oziroma v roku največ 15 dni po zaključku vseh del iz točke 2.3 vzorca pogodbe.

4.	Morebitno predhodno ali delno ugotavljanje količine in kvalitete pogodbenih del je lahko podlaga za poznejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda tveganja ali izročitve.

5.	S podpisom primopredajnega zapisnika, se izrecno ugotovi, da so vse dotedanje pogodbene obveznosti izvajalca opravljene razen morebitnega nepridobljenega uporabnega dovoljenja. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se priloži seznam vseh izvajalcev in podizvajalcev z polnim naslovom in kontaktnim osebam.